Směrnice pro provádění stavebních prací

Tyto pokyny popisují pravidla a zásady, které jsou vyžadovány od přímých dodavatelů, kteří budou provádět jakékoliv práce v prostorách XXX. V případě dotazů kontaktujte správce objektu, zástupce Obce Tršice a nebo technický dozor majitele objektu. V případě nedodržení těchto směrnic si Obec Tršice vyhrazuje právo okamžitě omezit či zastavit probíhající práce.

- Přístup do budovy: Do budovy je umožněn přístup pouze autorizovaným osobám, jejich seznam s kontaktem na zodpovědnou osobu musí být předán správě budovy před zahájením jakýchkoliv prací. Osoby, které nebudou takto označeny, mohou být správou objektu vykázány z prostor budovy.

- Příjezd a zásobování: Parkování v podzemních garážích a na venkovních parkovacích stáních není zajištěno. Parkování vozů dodavatelů je možné pouze po předchozí dohodě s ostrahou.

- Trasy pro transport materiálu: Dodavatel je povinen si upřesnit trasy pro transport materiálu, zařízení a pracovníků a sepsat protokol o stavu transportní cesty před zahájení prací se zástupcem zhotovitele a správou budovy. Následně protokol o zjištěných závadách, které budou odstraněny na náklad zhotovitele (platí v případě interiérových či jiných stavebních úprav). Užívání ochráněného výtahu pro transport a přístup je možný jen z rampy a pouze v pracovní dny mezi 18.00 až 7.00 hodinou (tzn. přes noc). O víkendech je možný transport materiálu po předchozím projednání se správou budovy a odsouhlasení bez omezení.

- Uložení stavebního aj. materiálu: Veškerý materiál a pracovní nástroje mohou být uloženy v prostorách, které budou předem dohodnuty se správou budovy či nájemcem, pokud to kapacita těchto prostor dovoluje. Je nepřípustné, aby materiál a pracovní pomůcky byly uloženy ve společných prostorech budovy či technickém zázemí, bez předchozí dohody se správou objektu mohou být uloženy pouze uvnitř prostor nájemce.

- Domovní řády a interní směrnice: Dodavatelské společnosti a dodavatelé nájemců se řídí domovním řádem objektu, požárními poplachovými směrnicemi, provozním řádem garáží a ostatními interními směrnicemi objektu. Tyto dokumenty jsou uloženy u ostrahy budov na hlavních recepcích v přízemí budov a jsou kdykoliv k dispozici k nahlédnutí. V budovách platí přísný zákaz kouření.

- Vstupy do objektu a technického zázemí: Vstup do objektu umožňuje dodavatelům ostraha objektů na základě pokynů správy budovy či technické správy. Bez předchozího ohlášení ostraha neumožní vstup do technického zázemí (stoupací šachty, strojovny apod.), tento vstup také umožňuje ostraha budov se souhlasem technické správy nebo správy budovy.

- Pohyb po budově: Dodavatelské společnosti a dodavatelé nájemců se mohou pohybovat pouze v dohodnutých prostorách.

  - Po dohodě se správou budovy je možné používat vyhrazený osobní výtah, který bude náležitě ochráněn před započetím prací na náklady dodavatele a toto bude zkontrolováno zástupcem správy budovy před započetím jeho používání. Dodavatel je zodpovědný za dodržování všech bezpečnostních a provozních pokynů a předpisů pro používání výtahu. Užívání ochráněného výtahu a vstupního prostoru s recepcí je možné pouze v pracovní dny mezi 18.00 až 7.00 hodinou (tzn. přes noc).

  - O víkendech je možné stěhování materiálu po předchozím projednání se správou budovy a odsouhlasení bez omezení.

  - Při požadavku zástupce dodavatele na umožnění vstupu do prostor objektu, které nejsou předmětem úprav, musí zástupce dodavatele kontaktovat zástupce pronajímatele. Pohyb po objektu bude umožněn po dohodě s pronajímatelem a za přítomnosti Technické správy objektu. Pracovníci dodavatele nesmí svévolně a bez doprovodu vstoupit do prostor objektu mimo odsouhlasené přístupové trasy. V případě, že pracovníci dodavatele naruší prostory objektu, které nejsou prostorami určenými k úpravám nebo vymezené k přístupu, bude každé neoprávněné narušení (tj. vstup do prostor objektu bez souhlasu pronajímatele) pokutováno. Každý vstup mimo prostor k úpravám bude zaznamenán ve stavebním deníku a v deníku ostrahy

  - Dodavatele a jeho subdodavatelé při provádění prací pohybující se mimo předané prostory, podléhá bezpečnostním a požárním předpisům objektu a musí dodržovat pravidla nastavená správou objektu při jejich nedodržení bude pokutován.

- PO, BOZP, dozor v prostoru stavby: Za práce prováděné uvnitř upravovaného prostoru je plně odpovědný dodavatel. Jedná se především o:

a.	Seznámení s pracovištěm

b.	Seznámení s riziky.

c.	Dodržování obecně platných zásad PO a BOZP.

Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za práce prováděné v upravovaném prostoru a to jak po stránce technické, tak po stránce PO a BOZP

- Práce v užívaném prostoru: Dočasné úpravy ve stavebních konstrukcích a povrchových úpravách (odkrytí podhledu, otvor v SDK příčce, odkrytí kobercových čtverců apod.) budou vždy po skončení prací uvedeny do původního stavu. V případě, že se nepodaří instalace provést v jednom časovém úseku, budou dočasné stavební úpravy zajištěny a ochráněny tak, aby v žádném ohledu neomezovaly užívání prostoru, funkci technologií nacházejících se v prostoru nebo netvořily jiné nebezpečí pro nájemce. Po skončení prací v užívaných prostorách v povoleném časovém úseku bude zařízení interiéru uvedeno do původního stavu a provedený úklid.

Úpravy prováděné na stávajících instalacích (ELI silnoproud/slaboproud, VZT, RTCH) užívaných nájemcem budou rozvrženy tak, aby bylo umožněno jejich užívání v pracovní době.

- Úklid prostor: Dodavatelské společnosti musí udržovat pořádek ve všech dotčených prostorách budovy během prací (prach, odpadky, apod.), zejména pak čistou obuv při pohybu společnými prostorami. Likvidace odpadu (stavební odpad, obaly apod.) musí být likvidován dodavatelem. Pro stavební odpad nesmí být používány odpadní nádoby pro běžný kancelářský odpad. V případě porušení této instrukce mohou být dodavatelské společnosti naúčtovány náklady na úklid prostor, případně též paušální poplatek za každý případ porušení instrukce.

- Asistence správy budovy: V případě nutnosti asistence technické správy budovy budou náklady s tímto spojené přeúčtovány (platí v případě stavebních úprav a různých projektů na budově).

- Zásahy do technologie objektu (VZT, CHL/UT, ELI, MaR, přístupový systém, EPS apod.): Dodavatel má povinnost projednat jakýkoliv zásah do technologie objektu s technickou správou objektu v dostatečném předstihu (min. 5 prac. dnů). Tyto práce nesmí provádět jiný subjekt než je původní dodavatel a nositel garancí – původní garance musí být zachovány.

| TECHNOLOGIE | SPOLEČNOST | KONTAKTNÍ OSOBA | TELEFON/EMAIL |
| --- | --- | --- | --- |
| EPS |  |  |  |
| MAR |  |  |  |
| ERO |  |  |  |
| ACS |  |  |  |
| SHZ |  |  |  |

- Hlučné práce v objektu: Jakékoliv hlučné práce v objektu lze provádět v pracovní dny pouze mezi 18.00 až 7.00 hodinou (tzn. přes noc). O víkendech je možné hlučné práce po předchozím projednání se správou budovy a odsouhlasení bez omezení. Při porušení tohoto pravidla můžou být správcem či majitelem práce zastaveny s okamžitou platností a pracovníci vykázáni z prostoru budovy. V případě porušení této instrukce může být dodavatelské společnosti naúčtován paušální poplatek na každý případ porušení instrukce.

- Práce se zvýšeným nebezpečím: V případě prací se zvýšeným nebezpečím požáru dbát zvýšené opatrnosti a všech platných bezpečnostních předpisů. Zajistit v případě provádění např. sváření přítomnost autorizovaného dohledu, náklady jsou věcí dodavatele.

Při provádění svářečských prací předloží nájemce svářecí povolení podepsané osobou zodpovědnou za požární bezpečnost objektu dodané minimálně den před svařováním na formuláři dostupném u technické správy objektu.

Dodavatel si musí zajistit ostrahu upravovaných prostor, která bude zajišťovat i funkci požární hlídky upravovaných prostor (po práci s ohněm, v době vypnutí EPS a/nebo SHZ.)

- Časový harmonogram prací/noční práce v objektu: Dodavatelské společnosti předloží časový harmonogram prací min. 5 pracovních dnů před zahájením prací a zajistí si jeho odsouhlasení technickou správou budovy a zástupcem majitele. Noční práce musí být nahlášeny stejným způsobem. O tomto projednání bude vyhotoven oběma stranami vyhotovený zápis.

- Uvedení do původního stavu: Po ukončení prací uvede dodavatel vše do původního stavu uvnitř i vně objektu, s výjimkou pronajatých prostor.

- Sazebník pokut: Každý pracovník, který po dohodě odpovědného zástupce dodavatele a pronajímatele, vstoupí do prostor mimo prostory k úpravám, podepíše tento sazebník, na důkaz seznámení a souhlasu s tímto sazebníkem pokut.

| TYP PORUŠENÍ | POKUTA |
| --- | --- |
| Porušení zákazu kouření | 1000 Kč |
| Přechovávání alkoholu | 5000 Kč |
| Pozitivní dechové zkoušky na alkohol nebo jiné návykové látky | 10000 Kč |
| Pálení odpadu a znečišťování ovzduší | 5000 Kč |
| Znečišťování objektu | 1000 Kč |
| Močení v prostoru objektu mimo určená sociální zařízení | 10000 Kč |
| Neohlášený pohyb mimo pracovní prostor | 5000 Kč |
| Paušální poplatek za porušení instrukce | 5000 Kč |
| Úklid v hodinové sazbě | 350 Kč/h |

- Kontakty:

Technická správa budovy:

tel.:

email:

Požární ochrana:

email:

Technický dozor:

Za XXX

Potvrzuji, že jsem se seznámil s touto směrnicí a akceptuji zde uvedené podmínky provádění prací v budově.

Společnost:

…………………………………

Odpovědná osoba:

Podpis:

Telefon:

V …….. dne: …………………