#### Příloha č. 3 zadávací dokumentace

#### NÁVRH

#### S M L O U V A  O  D Í L O

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

číslo smlouvy objednatele

číslo smlouvy zhotovitele

I.  SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje:

-----------------------------------------------------------------------------

Objednatel:	Zhotovitel:

Spolek singulárních podílníků Krhov

Krhov 134

687 71 Bojkovice

dále jen „Objednatel“	dále jen „Zhotovitel“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy

ve věcech smluvních:

Zdeněk Jandl, předseda spolku

tel.: +420  572610421

email:zjandl@kovojandl.cz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 4740975389/0800	číslo účtu:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Identifikační číslo:

462 54 919

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Daňové identifikační číslo:

CZ46254919

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objednatel je zapsán v obchodním rejstříku 	Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku

vedeném Krajským soudem v Brně	vedeném

oddíl L vložka 3113	oddíl      vložka č.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou/fyzickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název veřejné zakázky:	Posílení biodiverzity přeměnou smrkových porostů na porosty přirozené druhové skladby v CHKO Bílé Karpaty- 1. etapa

Místo realizace:	k.ú. Krhov

Kontaktní osoba objednatele

pro věci technické:	      (bude doplněno před uzavřením smlouvy)

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení

a zasílání daňových dokladů:

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly

a soupisy provedených prací, dodávek a služeb:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

---------------------------------------------------------

1.  Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele sjednané dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu (dále jen „dílo“)

Název veřejné zakázky:

„Posílení biodiverzity přeměnou smrkových porostů na porosty přirozené druhové skladby v CHKO Bílé Karpaty- 1. etapa“

Předmětem díla se rozumí provedení změny druhové skladby vybraných porostů, kdy dojde k nahrazení smrku geograficky původními dřevinami na pozemcích obhospodařovaných objednatelem v  obci a k.ú. Krhov.

Realizace tohoto záměru je navrhována na plochách, které byly nebo aktuálně jsou napadeny podkorním hmyzem (především kůrovci) a provedením nahodilé těžby vznikají holiny, které je povinen vlastník dle platné legislativy zalesnit.

Pro zalesnění vlastník zvolil jak pro hlavní dřeviny (BK, DB, LP, JD) tak i přimíšené a vtroušené dřeviny jednotný počet 10 000 sazenic na hektar (toto umožní hospodáři v následných opatřeních preferovat nebo podpořit tu dřevinu, která bude na měnící se klimatické podmínky nejlépe reagovat). Projekt v 1. etapě předpokládá tento cíl dosáhnout na ploše 17,44 ha v letech 2021 - 2023.

2. Přesný počet dřevin, jejich druhové složení, umístění na příslušných pozemcích je uvedeno ve Strukturované cenové nabídce - Položkovém rozpočtu (příloha č. 4 zadávací dokumentace) a v projektové dokumentaci, která byla zpracována FORESTOU SG, a.s., ICO 60735384 (dále jen „projekt“) (příloha č. 5 zadávací dokumentace).

3. Vlastní vyznačení výsadeb v terénu bude provedeno ve spolupráci s objednatelem.

4. Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení služby, včetně prací a dodávek potřebných materiálů, výrobků nezbytných pro řádné dokončení díla a provedení všech činností souvisejících s předmětem plnění, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to zejména i:

- kompletační a koordinační činnost;

- místo realizace bude označeno v souladu s pravidly publicity OPŽP (příjemce podpory umístí alespoň jeden plakát s informacemi o projektu v minimální velikosti A3 na místě snadno viditelném pro veřejnost, a to do 1 měsíce po zahájení fyzické realizace akce (případně do 1 měsíce od obdržení registrace akce, pokud byla realizace zahájena před registrací). Plakát je umístěn minimálně pod dobu 1 roku od ukončení realizace akce);

- obstarání / dodávka zboží, materiálů;

- doprava, nakládka, vykládka a skladování materiálu na místě realizace ve vhodném tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení a především uložení sadebního materiálu odpovídající normativním požadavkům;

- umožnění provádět kontrolní prohlídky díla;

- odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. při přejímacím řízení;.

- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu splatnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy;

- zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů;

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;

- fotografie průběhu realizace díla;

- zajištění dopravního značení k dopravním omezení, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace a následné odstranění po předání;

- uvedení všech povrchů dotčených pracemi do původního stavu (komunikace, propustky a zeleň);

- odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce díla;

- doložení Listů původu sadebního materiálu lesních dřevin podle vyhlášky č. 139/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel stanoví pro zajištění kvality služby výsadby sazenic tyto podmínky:

- Použité sazenice musí být shodné se sazenicemi specifikovanými v zadání zadávacího řízení, vykazovat charakteristické znaky druhu a splňovat beze zbytku velikostní nároky zadané odběratelem. Sazenice musí být v dobré kondici;

- Pro výsadbu bude použit pouze obalovaný sadební materiál;

- Sadební materiál musí splňovat obecné požadavky na genetickou jakost (kvalitu) reprodukčního materiálu lesních dřevin, dále specifické požadavky uvedené v Zadávací dokumentaci a rovněž musí být splněny podmínky jeho horizontálních a vertikálních přenosů v rámci České republiky (v souladu s legislativními předpisy - Zákon č. 289/1995 Sb., Vyhláška č.44/2010 Sb.) Zároveň musí sadební materiál splňovat požadavky ČSN 48 2115 nebo v souladu s § 90 odst. 3 zákona jiného obdobného dokumentu upravujícího sadební materiál lesních dřevin;

- Sadební materiál dřeviny BUK (hlavní obnovovaná dřevina) musí mít genetický původ z genových základen G230-1 Strání, G155-1 Vápenky nebo G156-1 Vlára (dle identifikace genových základen v Národním programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin – ERMA – web: http://eagri.cz/public/app/uhul/ERMA2/Genofond/GZdrojIndex). Zhotovitel se zavazuje řádně a včas konzultovat s objednatelem přesné umístění dřevin v terénu a zavazuje se dodržovat pokyny objednatele především sponu výsadby a způsobu míšení jednotlivých dřevin při výsadbě;

- Upřesnění nebo vysvětlení pojmů

- Sazenice je rostlinou vypěstovanou ze semenáčku nebo vegetativním množením, u které byl kořenový systém upravován přepichováním, školkováním, podřezáváním, přesazováním do obalů nebo zakořeňováním náletových semenáčků s nadzemní částí o výšce do 70 cm.

- Vícekmenným sadebním materiálem jsou rostliny, u nichž dochází k nežádoucímu větvení (tvorbě dvojáků, trojáků apod.) na dvouletém a starším dřevě.

- Vícečetné letorosty jsou všechny letošní výhony vyrůstající z letošního dřeva nebo apikální (vrcholové) části dřeva loňského.

- U listnatých dřevin jsou přípustné semenáčky a sazenice, které mají kmínek s více terminálními výhony. Nejsou však přípustné vícekmenné rostliny. Tvarování nadzemních částí, kterým se rozumí zkracování nebo odstraňování bočních větví na větevní kroužek, je dovoleno. Je přípustná čerstvá rána, jejíž průměr nesmí být větší než 6 mm. Použití tvarovaného materiálu je možné pouze na základě předcházející dohody s vlastníkem lesa.

- U sadebního materiálu listnatých dřevin může být nepoměr velikosti kořenového systému a velikosti nadzemní části eliminován tvarováním nadzemní části, u břízy, jeřábu a olše i zkrácením terminálního výhonu. Průměr řezné rány nesmí být větší než 6 mm. Použití tvarovaného materiálu je možné pouze na základě předcházející dohody.

- Kořenový systém nesmí být mechanicky poškozen. Výjimkou je úmyslné zkracování kořenů. Maximální tloušťka úmyslně zkracovaných kořenů nepřesahuje 6 mm. Řez je veden kolmo na osu kořene a je hladký. Úmyslným zkracováním kořenů se rozumí buď podřezávání v průběhu pěstování (v době vyzvedávání je již patrné hojení ran a růst nových kořenů) nebo podříznutí před vyzvednutím a ruční zkrácení před expedicí (čerstvé rány bez známek regenerace).

- U sadebního materiálu listnatých dřevin je dovoleno následující zvlnění kmínku: - při výšce nadzemní části do 25 cm maximálně + 2 cm od pomyslné osy kmínku, při jednostranném zvlnění maximálně 3 cm od pomyslné osy kmínku - při výšce nadzemní části nad 26 - 50 cm je povoleno maximálně + 4 cm od pomyslné osy kmínku, při jednostranném zvlnění maximálně 6 cm od pomyslné osy kmínku - při výšce nadzemní části nad 50 cm je povoleno maximálně + 6 cm od pomyslné osy kmínku, při jednostranném zvlnění maximálně 12 cm od pomyslné osy kmínku

- U sadebního materiálu jehličnatých dřevin je dovoleno následující zvlnění kmínku: - při výšce nadzemní části do 15 cm není povoleno - při výšce nadzemní části nad 15 cm je povoleno maximálně + 1 cm od pomyslné osy kmínku, při jednostranném zvlnění maximálně 3 cm od pomyslné osy kmínku; pro MD jsou tyto hodnoty maximálně +2 cm, při jednostranném zvlnění max. 5 cm - maximální velikost jednostranného zvlnění nesmí být těsně nad kořenovým krčkem - zvlnění musí být průběžné, nesmí být tvořeny ostré zlomy;

- Jsou-li sazenice dodávány v olistěném stavu, je nepřípustné, aby vykazovaly známky přeschnutí (např. suché okraje listu);

- Nepřípustné je jakékoliv napadení sazenic chorobami nebo škůdci;

- Objednatel si vyhrazuje, v případě oprávněných pochybností, právo při přebírání dodávky namátkově podrobit 1% sazenic (nejméně jeden kus) kontrole kvality kořenového systému i v případě, že to bude znamenat zničení rostliny (např. úmyslné sejmutí veškeré zeminy z kořene sazenice se zemním balem, nebo v kontejneru);

- Objednatel není povinen za takto znehodnocenou sazenici zhotoviteli zaplatit;.

- Pokud během následné péče budou realizovány dosadby, musí sortiment odpovídat původnímu sortimentu dle schválené projektové dokumentace;.

- Objednatel doporučuje použít především sadební materiál regionální provenience a vypěstovaný v regionálních školkách sadebního materiálu;

- K veškerému sadebnímu materiálu bude dodán List původu sadebního materiálu lesních dřevin v souladu se zněním zákona č. 149/2003 Sb.

5.  Použité technologie pro realizaci projektových opatření musí především respektovat níže uvedené legislativní předpisy a oborové ČSN:

- ČSN 48 2115 - Sadební materiál lesních dřevin, listopad 2012 nebo v souladu s § 90 odst. 3 zákona jiný obdobný dokument upravující sadební materiál lesních dřevin.

- Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

- Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška MZe č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.

- Standard opatření ke zlepšení struktury lesních porostů, SPPK D02 005:2014 ze dne 19.12.2014, vydaný Ministerstvem životního prostředí ČR.

6.     Objednatel stanoví tyto podmínky :

  - Lesnické uzlíkové pletivo s povrchovou úpravou musí splňovat tyto podmínky:

- parametry uvedené ve Standardech péče o přírodu a krajinu, Standard opatření ke zlepšení struktury lesních porostů, SPPK D02 005:2014, ze dne 19.12.2014, Příloha  č. 1, OP 3 Drátěná „horská“ 200/3,5 (strana 37).

7.   Před výsadbou dřevin je povinností zhotovitele vyzvat dozor a zástupce objednatele ke kontrole výsadbového materiálu.

8.     Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na služby zadané v otevřeném nadlimitní řízení a projektem, který je součástí zadávací dokumentace a nabídkou zhotovitele.

9.   Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě předložených dokumentů objednatelem, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, přistoupil ke zpracování nabídky. Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a řešení díla.

- Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schváleného projektu této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele. Objednatel si dle § 105 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. nevyhrazuje požadavek, že určitá část plnění veřejné zakázky nesmí být plněna poddodavatelem.

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

-----------------------------------------------------

- Termín zahájení doby plnění a předání ploch: práce budou zahájeny na základě písemné výzvy objednatele doručené zhotoviteli k převzetí místa plnění.

Objednatel předpokládá, že výzva bude zaslána do 30.06.2021. Pokud by do 30.06.2021 nebylo ukončeno zadávací řízení, může být tato výzva doručena i později. I v tomto případě platí odstavec 2 tohoto článku.

2.  Podmínkou zaslání výzvy však je:

a) ukončení zadávacího řízení, které předcházelo uzavření smlouvy o dílo.

Zhotovitel je povinen převzetí místa plnění a zahájit realizaci díla do 3 pracovních dnů po doručení písemné výzvy, není-li uvedeno jinak.

Nejzazší termín dokončení a protokolární předání

a převzetí díla:	     					                                      do 30.9.2023

- Zhotovitel je povinen předložit ke dni předání místa plnění harmonogram postupu prací členěný na kalendářní roky a týdny. Zhotovitel je povinen zpracovat se vší odbornou péči, kterou lze od zhotovitele očekávat, harmonogram postupu prací, a to především s ohledem na vegetační období stromů a zeleně a s ohledem na lokalizaci projektu v CHKO Bílé Karpaty. Objednatel si však vyhrazuje právo na změnu předloženého návrhu harmonogramu.

Dílo může být protokolárně předáno po dohodě smluvních stran i dříve, pokud to umožní klimatické podmínky a technologické postupy.

- Místem plnění je k.ú. Krhov.

- Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odstavec 1 zákona č. 134/2016 Sb. změnu závazku:

- pokud by výzva dle odstavce 1 tohoto článku smlouvy nebyla zaslána z důvodů uvedených v odstavci 2 písmeno a) tohoto článku smlouvy,  má objednatel práv následující den odstoupit od této smlouvy;

- v případě, že se objednateli s ohledem na spolufinancování z veřejných prostředků nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci díla nebo jeho část, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem;

- služby a práce, které jsou závislé na klimatických podmínkách a pro provádění těchto prací a služeb musí být dodrženy příslušné technologické postupy v souladu technickými podmínkami, mohou být prováděny jen na základě předchozí písemné dohody s dozorem objednatele. O této skutečnosti bude vždy učiněn záznam do zadávacího listu. Do doby plnění díla budou započteny pouze dny,      v nichž bude probíhat realizace prací a služeb, avšak nejzazší doba předání a převzetí díla (30.9.2023) musí být vzhledem k podmínkám poskytovatele dotace dodržena.

IV. CENA DÍLA:

------------------------

- Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. čís. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně:

Kč (bez DPH)

Kč DPH 21%

Kč (včetně DPH) (hodnotící kritérium)

(slovy:       korun českých)

- Cena byla dohodnuta na základě objednatelem vypracované a zhotovitelem naceněné Strukturované cenové nabídce díla (položkového rozpočtu) – příloha č. 1 této smlouvy. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu zhotovitele nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, příp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro dílčí fakturaci zhotovitele. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

- Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 zákona změnu závazku:

a)	měřený kontrakt - pokud se v průběhu realizace díla prokáže, že k řádnému poskytnutí díla je potřeba menší, nebo větší počet měrných jednotek prací, dodávek a služeb obsažených v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, pak skutečná cena dle smlouvy bude změněna podle skutečného počtu měrných jednotek takových prací a služeb, a to tak, že jednotková cena uvedená v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude násobena skutečným množstvím měrných jednotek za dodržení podmínky, že odchylka reálného množství výměr od plánovaného  bude do 10 % (ať plusem, tak i mínusem).

#### V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

-----------------------------------------

- Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto:

- Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

- Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených protokolů  o předání a převzetí díla, jejichž součástí bude soupis provedených prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. Zhotovitel však bude předkládat objednateli položkový soupis provedených prací, dodávek a služeb k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném měsíci.

- Přílohou daňového dokladu musí být protokol o předání a převzetí díla nebo jeho ucelené části a Zadávací list, ve kterém je kumulován záznam o zadání činnosti a následně pak převzetí provedených činností – výkonů, potvrzený oběma smluvními stranami.

- Daňový doklad musí být předložen objednateli nejpozději do 15-ti dnů ode dne zdanitelného plnění a řádně doložen nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jeho kontrolu.

  - Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je na každé faktuře povinen výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, pak součástí každé faktury musí být prohlášení zhotovitele o tom, že:

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury (dále jen „daň“),

- mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází,

- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,

- úplata za plnění dle této faktury není odchylná od obvyklé ceny,

- úplata za plnění dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,

- nebude nespolehlivým plátcem,

- bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,

- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,

- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

- Splatnost daňového dokladu vystaveného zhotovitelem je do 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli, spolu s veškerými požadovanými dokumenty, na adresu sídla objednatele.

- Cena za dílo je uhrazena okamžikem odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

- Cena za dílo je částečně hrazena z prostředků Operačního programu Životního prostředí. Zhotovitel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků Objednatele s ohledem na požadavky poskytovatelů dotací, tj. s rozdělením na způsobilé a nezpůsobilé výdaje. Všechny faktury budou trvanlivě a nesmazatelně označeny textem „Tento doklad je hrazen v rámci projektu s názvem “Posílení biodiverzity přeměnou smrkových porostů na porosty přirozené druhové skladby v CHKO Bílé Karpaty- 1. etapa,“ č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_138/0012536, z dotace Operačního programu Životního prostředí“.

- Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání místa plnění finanční záruku formou bankovní záruky, a to originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem ve výši 1.000.000 Kč nebo složením na účet objednatele. Finanční záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností   týkající se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění a za řádné plnění záručních podmínek, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Zhotovitel je povinen návrh záruční listiny předložit ke schválení objednateli 5 pracovních dnů před požadovaným termínem podpisu smlouvy o dílo k odsouhlasení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel je povinen se k návrhu záruční listiny vyjádřit do 3 pracovních dnů od předložení. tj. přijmout nebo odmítnout.

Finanční záruka musí být poskytnuta až do doby skončení záruční doby na celé dílo.

Za naplnění doby platnosti bankovní záruky bude rovněž považováno průběžné postupné předávání originálů záručních listin vystavených bankou ve prospěch objednatele. V tom případě se zhotovitel zaváže, že nejpozději 14 dní před uplynutím termínu platnosti záruční listiny předá objednateli další originál záruční listiny vystavený bankou na další období. Období platnosti těchto průběžně vystavovaných bankovních záruk nesmí být kratší než 2 roky s výjimkou bankovní záruky vystavené na poslední období, pokud toto období bude kratší než 2 roky. V případě nesplnění termínu předání (max. 14 dní před uplynutím doby platnosti) bude objednatel oprávněn využít svého práva na finanční plnění v bance, která záruku vystavila.

Pokud v případě společné nabídky nebude poskytnuta tzv. sdílená záruka, tedy záruka, u níž v záruční listině budou uvedeni všichni zhotovitelé podávající společnou nabídku, pak zhotovitel, jemuž bankovní záruka bude poskytnuta, doloží spolu se záruční listinou čestné prohlášení, v němž prohlásí, že si je vědom skutečnosti, že bankovní záruka připadne objednateli dle sjednaných podmínek, a to bez ohledu na to, u kterého ze zhotovitelů nastane důvod k čerpání bankovní záruky. V záruční listině pak musí být obsažen závazek banky, že uspokojí objednatele bez ohledu na to, u kterého ze zhotovitelů podávajících společnou nabídku nastane důvod pro čerpání bankovní záruky objednatelem.

VI.  PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

---------------------------------------------------------------------

- Zhotovitel je povinen dodávat sadební materiál s platným Listem původu sadebního materiálu lesních dřevin v souladu se zněním zákona č. 149/2003 Sb.

- Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů.

- Objednatel je oprávněn organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zavazuje zúčastnit.

- Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky:

- důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů;

- řádné a včasné plnění finančních závazků svých poddodavatelů za podmínek vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem v rámci plnění této smlouvy;

- eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj.

- Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.

- Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady a dokumentaci veřejné zakázky související s předmětnou veřejnou zakázkou po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, nejméně však do konce roku 2033. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, auditního orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem, resp. předmětem veřejné zakázky, stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací.

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA   DÍLE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo, nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo ucelené části oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.

2.	Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla nebo ucelené části objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad., které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít s výjimkou uvedenou v předchozí větě. Za nedokončené dílo se však považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektu, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.

3. 	Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla, nebo ucelené části díla zhotovitel. Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, řádně zmocnění k veškerým úkonům v přejímacím řízení.

Obsah protokolu o předání a převzetí díla:

- údaje o zhotoviteli (poddodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)

- popis díla, která je odevzdáváno

- soupis zjištěných vad a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění

- seznam předaných dokladů

- den, od kterého začne běžet záruční doba

- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá

- fotodokumentace provedeného díla.

Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.

K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli.

Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení čl. VII odstavec 3 smlouvy.

4. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo nebo ucelenou část díla převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla nebo ucelené části díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

5. Vlastnictví k dílu nebo ucelené části díla na základě této smlouvy o dílo přechází na objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla nebo ucelené části díla oběma smluvními stranami. Tímto okamžikem přechází na objednatele rovněž nebezpečí škody na díle nebo ucelené části díla.

VIII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY

--------------------------------------------------------------------------------

1. 	Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu s pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen včas písemně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, jejichž následkem může vzniknout škoda nebo nesoulad se zákony nebo jinými obecně závaznými právními předpisy. Pokud objednatel navzdory tomuto upozornění trvá na svých pokynech, zhotovitel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou v této příčinné souvislosti. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí, zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a oborové standardy a předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví. Zhotovitel je povinen pověřit plněním závazků z této smlouvy o dílo pouze ty zaměstnance, kteří jsou k tomu odborně způsobilí.

2. 	Objednatel se zavazuje upozornit neprodleně na zjevné nedostatky či vady zjištěné v průběhu prací, aby nemohlo dojít k zvětšení vady či škody. Zhotovitel se zavazuje odstranit neprodleně nedostatky či vady, na něž objednatel upozorní.

3. 	Zhotovitel poskytuje na provedené dílo nebo ucelenou část díla záruku v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla nebo ucelené části díla.

4. 	Objednatel nahlásí vadu zhotoviteli, a to telefonicky a následně e-mailem. Zhotovitel neprodleně potvrdí písemně (e-mailem) přijetí závady a navrhne způsob odstranění. Kontakty pro nahlášení vad: telefon zhotovitele  -       (doplní dodavatel), email zhotovitele -       (doplní dodavatel). Smluvní strany si při reklamaci ujednají lhůty pro odstranění vady, a nebude-li ujednáno, tak zhotovitel do 10 dnů od nahlášení vady objednatelem je povinen vadu odstranit.

5. 	O odstranění reklamované vady sepíše objednatel zápis, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou. Neodstraní-li zhotovitel vady předmětu plnění ve lhůtě 10 dnů od odmítnutí uznání odstranění vady (není-li dohodnuto jinak), nebo oznámí-li zhotovitel před uplynutím této lhůty objednateli, že vady neodstraní, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo. Současně je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu, přičemž veškeré takto vzniklé náklady na odstranění vady uhradí objednateli zhotovitel. O náklady k odstranění vady lze snížit dosud nesplacenou částku ceny za dílo.

6. 	Uplatnění nároku z odpovědnosti za vady předmětu plnění není dotčen nárok objednatele na náhradu škody a ušlého zisku.

7. 	Záruka zhotovitele se nevztahuje na vady způsobené poškozením díla krádeží, živelnou pohromou, klimatickým vlivem - riziko přísušků a nedostatku vláhy v hodnotě do 20%, které lze považovat za přiměřené, mechanickým poškozením třetí osobou a jinými vnějšími vlivy.

- Zhotovitel je povinen doložit objednateli ke dni předání místa plnění kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištěno odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně na pojistnou částku 5 mil. Kč a dále má sjednáno i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednateli.

- Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn, na pojistnou částku 5 mil. Kč, pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

IX. SMLUVNÍ SANKCE

-----------------------------------

- Smluvní strany se dohodly, že:

- Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s ukončením doby plnění dle čl. III této smlouvy.

- Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s nedodržením harmonogramu postupu prací dle čl. III této smlouvy.

- Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení ve výši 10.000 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.

- Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnuté lhůtě ve výši 5.000 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.

- Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000 Kč, pokud neposkytne objednateli ke dni předání místa plnění finanční záruku dle článku V odstavec 7 této smlouvy.

- Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, pokud nepředá objednateli ke dni předání místa plnění kopii pojistné smlouvy dle článku VIII odstavec 8 této smlouvy.

- Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení, za prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek stanovených touto smlouvou, a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2.	 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.

3.  	Smluvní strany se dohodly, že sjednáním ani zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy, zejména pokud by v důsledku porušení povinností zhotovitele byla objednateli krácena dotace.

4.  	Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

- X. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

- -------------------------------------------------------

- Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 Občanského zákoníku, nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním jednáním, tj. odstoupením od smlouvy a z dalších důvodů uvedených v ustanoveních této smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrhy na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

- Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, případně i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky včetně důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů.

Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků vyplývajících ze smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

- Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy, či jiném důvodu zakládajícímu právo smluvní strany smlouvu ukončit. Lhůta pro doručení odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy, či jiném důvodu zakládajícímu právo smluvní strany smlouvu ukončit. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

- Stanoví-li strana oprávněná odstoupit od smlouvy lhůtu pro dodatečné plnění, což však u podstatného porušení smlouvy učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.

- Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích smlouvy se rozumí:

a) prodlení zhotovitele se zahájením plnění delší než 10 kalendářních dnů,

b) v případě, že zhotovitel postupuje při plnění dodávky v rozporu se zadáním objednatele, objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní,

c) zahájení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele,

d) ujednání uvedená v čl. VI, odst. 1,2,3;

- Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším než 30 dní počítáno ode dne jeho splatnosti.

- V případě, že se objednateli s ohledem na spolufinancování z veřejných prostředků nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci díla nebo jeho část, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem.

- Důsledky odstoupení od smlouvy:

- odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy,

- závazky zhotovitele, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část předmětu plnění, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval

- odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

  - zhotovitel provede soupis všech provedených služeb, dodávek a prací oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;

  - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených služeb, dodávek a prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu";

  - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání plnění" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";

  - objednatel uhradí zhotoviteli provedené dodávky a práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

- V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XI této smlouvy.

- Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 2 zákona vyhrazuje právo v případě odstoupení od smlouvy dle části X, odstavec 5. písm. e) Smlouvy provést změnu dodavatele (Poskytovatele) a jeho nahrazení účastníkem zadávacího řízení, který se dle výsledku hodnocení umístil druhý v pořadí, pokud takový (nový) dodavatel souhlasí s tím, že poskytne Objednateli plnění v souladu s návrhem smlouvy předloženým jako součást nabídky takového nového dodavatele podané v zadávacím řízení, přičemž v nejvyšší možné míře využije a naváže na již poskytnuté plnění původního dodavatele, pokud to bude realizovatelné z pohledu právního, ekonomického a z pohledu technologické slučitelnosti. Objednatel a nový Poskytovatel jsou v takovém případě oprávněni přiměřeným způsobem upravit smluvní podmínky, zejména upravit termíny plnění a podobně. V případě, že druhý účastník s uvedeným nesouhlasí, může Objednatel oslovovat další účastníky, a to v pořadí, v jakém se umístili v rámci hodnocení nabídek Veřejné zakázky.

- XI. 	SPORY

- ----------------------

- Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní, budou řešeny, pokud možno nejprve smírně.

- Jakýkoli spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

#### XII. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

----------------------------------------------------

- Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

##### XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

-----------------------------------------------

- Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh smlouvy o dílo a prohlašuje, že tento návrh nezvýhodňuje objednatele.

- Nedílnou součást této smlouvy představují následující přílohy

Příloha č. 1 Strukturovaná cenová nabídka – položkový rozpočet

- Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle ustanovení § 504 občanského zákoníku.

- Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se předat druhé straně bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě.

- Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

V Krhově dne      				            V        dne

Za objednatele:                                                                 Za zhotovitele:

Spolek singulárních podílníků Krhov

_________________________				________________________

Zdeněk Jandl, předseda spolku