Příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení

-

Návrh smlouvy kupní

| 662 s.r.o. |  |  |
| --- | --- | --- |
| IČ: DIČ: se sídlem: | 07521995 CZ07521995 Praha 10, Mantovská 697/1, PSČ 109 00 |
| zápis v obchodním rejstříku: | vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vl. 302377 |
| zastoupena: | Stanislavem Novákem, jednatelem |
| bankovní spojení: | Česká Spořitelna a.s. č.ú.: 5428895389/0800 |
| datová schránka: | bzhkyfx |
| (dále jen „Objednatel“) a |  |  |
| IČ: DIČ: se sídlem: |  |  |
| zápis v obchodním rejstříku: | vedená u soudu v , oddíl , vložka |  |
| zastoupena: |  |  |
| bankovní spojení: | č.ú.: |  |
| datová schránka: |  |  |
| (dále jen „Dodavatel“) |  |  |

Objednatel a Dodavatel jednotlivě dále jen „Smluvní strana“ a společně dále jen „Smluvní strany“ uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2, § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto Smlouvu na dodávku a instalaci stavebních prací, HW a SW infrastruktury (dále jen „Smlouva“).

# Preambule

## Právní vztah založený touto Smlouvou se bude řídit ustanovením § 1746 odst. 2 a § 2079 
Občanského zákoníku, jakož i některými dalšími zvláštními právními předpisy upravujícími závazné podmínky ve vztahu k předmětu plnění této Smlouvy. Dodavatel prohlašuje, že disponuje všemi příslušnými oprávněními k podnikání nezbytnými pro řádné plnění předmětu této Smlouvy a dále prohlašuje, že disponuje veškerými technickými, ekonomickými i personálními předpoklady pro řádné plnění předmětu této Smlouvy.

## Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení zakázky s názvem „Datové centrum 662“, zahájeného uveřejněním oznámení o zahájení výběrového řízení na profilu zadavatele dne 18.01.2019 (dále jen „zakázka“). Jednotlivá ustanovení této Smlouvy tak budou vykládána v souladu se podmínkami výběrového řízení zakázky.

## Dodavatel bere na vědomí, že předmět plnění této Smlouvy je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), reg. č. projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/18_237/0014706.

# Čl. 1

# Předmět Smlouvy

## Dodavatel se zavazuje provést Stavební práce a dále dodávky HW a SW Objednateli (dále jen „Dodávku“) včetně provedení instalace, implementace a customizace včetně seznámení zaměstnanců Objednatele s dodaným řešením a jejich zaškolení a předání dokumentace realizovaného řešení (dále jen „Instalace“) dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy (vše společně dále jen „Dodání“ nebo „Dodávka předmětu plnění“ či „Předmět plnění“).

## Dodavatel se zavazuje splnit Předmět plnění ve sjednaném druhu, kvalitě, čase 
a množství.

## Dodavatel se zavazuje splnit Předmět plnění v co nejlepším provedení a jakosti.

## Dodavatel se zavazuje splnit Předmět plnění za podmínek uvedených v této Smlouvě.

## Objednatel se zavazuje Předmět plnění převzít a zaplatit za splnění Předmětu plnění v souladu s touto Smlouvou sjednanou cenu.

# Čl. 2

# Místo, termíny a způsob plnění

# Místem plnění je:

## provozovna Objednatele na adrese Jindřichův Hradec II, Pravdova 662,  PSČ 377 01.

# Dodavatel je povinen dokončit Předmět plnění nejpozději do (doplní účastník; zadavatel na tomto místě upozorňuje na omezení stanovené v čl. 8.4 dokumentace výběrového řízení) pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

# Okamžikem Dodání, provedením instalace a souvisejících činností Dodavatelem ve smyslu předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy počíná běžet zkušební provoz, o jehož zahájení sepíšou Smluvní strany protokol (dále jen „Protokol o zahájení zkušebního provozu“). Protokol o zahájení zkušebního provozu zpracuje Dodavatel, nevyhradí-li si toto právo Objednatel.

# Zkušební provoz bude trvat nejdéle (doplní účastník; zadavatel na tomto místě upozorňuje na omezení stanovené v čl. 8.4 dokumentace výběrového řízení) pracovních dnů. V rámci zkušebního provozu je Objednatel oprávněn zkoumat fungování HW, SW i ostatních dodaných zařízení. Pokud se Objednatel přesvědčí, že Dodávka předmětu plnění je prostá jakýchkoli právních i faktických (zjevných či skrytých) vad, že byla dodána a nainstalována v souladu s touto Smlouvou a že je plně funkční, navrhne Objednatel podpis Akceptačního protokolu. V opačném případě je Objednatel oprávněn vyzvat Dodavatele k odstranění jakýchkoli nedostatků a stanovit Dodavateli přiměřenou lhůtu dle svého uvážení k jejich odstranění.

# Po ukončení zkušebního provozu proběhne akceptační procedura a bude podepsán akceptační protokol dle čl. 7 Smlouvy Objednatelem (dále jen „Akceptační protokol“), jímž Objednatel potvrdí řádné Dodání a splnění Předmětu plnění.

# Objednatel je oprávněn Předmět plnění nebo jeho část odmítnout, pokud má Předmět plnění nebo jeho část vady nebo pokud nebyla Dodávka předmětu plnění Objednatelem dle čl. 7 Smlouvy akceptována. Předmět plnění má vady, ať už faktické (zjevné či skryté) nebo právní, pokud do doby podpisu Akceptačního protokolu vyjde najevo, že zařízení či software neodpovídá požadavkům a podmínkám stanoveným touto Smlouvou a jejími přílohami a/nebo jeho instalaci nelze provést, nebo dokumentace poskytnutého plnění vč. schémat zapojení neodpovídá podmínkám stanoveným touto Smlouvou a jejími přílohami.

# Objednatel vyžaduje plnění realizovat po etapách, jak je specifikováno v Příloze č. 1 této Smlouvy, přičemž každou etapu si Objednatel převezme Akceptačním protokolem Etapy.

# Podpis Akceptačního protokolu Objednatelem a Dodavatelem s výrokem „akceptováno“, je podmínkou pro vznik oprávnění Dodavatele vystavit daňový doklad (fakturu) za etapu Předmětu plnění podle této Smlouvy. Akceptační protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

# Dodavatel se zavazuje splnit Předmět plnění sám, nebo s využitím poddodavatelů, avšak mimo části předmětu plnění, kde to Objednatel neumožní. Nemožnost využít poddodavatele je uvedeno u jednotlivých částí předmětu plnění v Příloze č. 1 této Smlouvy. Smluvní strany výslovně uvádějí, že za plnění prostřednictvím jakékoliv třetí osoby dle tohoto odstavce má Dodavatel odpovědnost, jako by plnil sám.

# Čl. 3

# Cena plnění

## Celková cena za splnění Předmětu plnění činí (doplní účastník) Kč (slovy: (doplní účastník)), (dále jen „Cena plnění“). Cena plnění je blíže specifikována v Příloze č. 3 Smlouvy.

## Dodavatel výslovně prohlašuje a ujišťuje Objednatele, že Cena plnění již v sobě zahrnuje veškeré náklady Dodavatele spojené s plněním všech jeho závazků dle této Smlouvy. Sjednaná Cena plnění je konečná, nejvýše přípustná a nemůže být změněna, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

## K Ceně plnění bude přičtena DPH, jíž se rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Není-li účastník výběrového řízení registrovaným plátcem DPH, tuto skutečnost výslovně uvede prohlášením v návrhu smlouvy.

# Čl. 4

# Platební podmínky

## Daňový doklad (dále jen „Faktura“) za splnění Předmětu plnění je Dodavatel oprávněn vystavit nejdříve po podepsání Akceptačního protokolu Etapy. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den podpisu Akceptačního protokolu Objednatelem.

## Faktura musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, a níže uvedené údaje:

### číslo Smlouvy,

### platební podmínky v souladu se Smlouvou,

### soupis plnění - přílohou daňového dokladu je Akceptační protokol,

### v případě, že Dodavatel splňuje podmínku § 81 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, je povinen tuto skutečnost uvést ve faktuře.

## V případě, že Faktura nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystavena v souladu s touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn zaslat Fakturu ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění Dodavateli, aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti v takovém případě počíná běžet znovu od data doručení doplněné/opravené Faktury Objednateli.

## Splatnost Faktury činí 10 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli. Dodavatel zašle Fakturu spolu s veškerými požadovanými dokumenty (viz odst. 2 tohoto čl.) Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, a to datovou schránkou nebo elektronicky podepsaným e-mailem na kontakt uvedený v záhlaví této Smlouvy.

## Všechny částky poukazované vzájemně Smluvními stranami musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s převodem na jejich účty.

## Objednatel neposkytuje Dodavateli jakékoliv zálohy na Cenu plnění.

## Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že Dodavatel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“), nebo má-li být platba za zdanitelné plnění uskutečněné Dodavatelem v tuzemsku zcela nebo z části poukázána na bankovní účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, je Objednatel oprávněn část Ceny plnění odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na bankovní účet správce daně ve smyslu
§ 109a Zákona o DPH. Na bankovní účet Dodavatele bude v tomto případě uhrazena část Ceny plnění odpovídající výši základu daně z přidané hodnoty. Úhrada Ceny plnění (základu daně) provedená Objednatelem v souladu s ustanovením tohoto odstavce Smlouvy bude považována za řádnou úhradu Ceny plnění dle této Smlouvy.

## Bankovní účet uvedený na daňovém dokladu, na který bude ze strany Dodavatele požadována úhrada Ceny plnění, musí být Dodavatelem zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 Zákona o DPH. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud číslo bankovního účtu Dodavatele, na který bude ze strany Dodavatele požadována úhrada Ceny plnění dle příslušného daňového dokladu, nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 Zákona o DPH a Cena plnění dle příslušného daňového dokladu přesahuje limit uvedený v § 109 odst. 2 písm. c) Zákona o DPH, je Objednatel oprávněn zaslat daňový doklad zpět Dodavateli k opravě. V takovém případě se doba splatnosti přerušuje a nová doba splatnosti počíná běžet dnem doručení opraveného daňového dokladu s uvedením správného bankovního účtu Dodavatele, tj. bankovního účtu zveřejněného správcem daně.

# Čl. 5

# Vlastnické právo, přechod nebezpečí škody na věci

## Vlastnické právo a nebezpečí škody na Dodávce na základě této Smlouvy přechází na Objednatele okamžikem podpisu Akceptačního protokolu Objednatelem.

# Čl. 6

# Licenční ujednání

## Dodavatel tímto poskytuje Objednateli licenci nebo podlicenci, není-li oprávněn licenci poskytnout, na veškerý software, nebo jiné výsledky činnosti Dodavatele nebo jiných osob dle této Smlouvy, pokud jsou považovány za autorské dílo ve smyslu zákona č. 121/2000, Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dodané podle této Smlouvy, ke kterým je oprávněn licenci nebo podlicenci poskytnout (dále jen „Vlastní software“), a zavazuje se zajistit, aby nejpozději k okamžiku instalace softwaru, dodaného podle této Smlouvy, byla Objednateli udělena licence nebo podlicence na software, nebo jiné výše uvedené výsledky činnosti, dodané podle této Smlouvy, ke kterým Dodavatel není oprávněn licenci nebo podlicenci poskytnout (dále jen „Cizí software“, licence a podlicence k Vlastnímu a Cizímu software dále souhrnně též „Licence na software“). Licence na software Je Dodavatelem poskytována:

  - jako nevýhradní;

  - z hlediska časového rozsahu na dobu trvání majetkových práv k předmětu Licence na software;

  - z hlediska územního rozsahu na území České republiky;

  - z hlediska věcného rozsahu (způsobu použití) tak, že opravňuje k takovým způsobům použití tak, aby zařízení i hmotně zachycené výsledky správy zařízení bylo možné užívat k účelu sjednanému touto Smlouvou;

  - z hlediska osobního rozsahu (multilicence) tak, že opravňuje k použití tolika uživateli, kolik jich bude třeba k uživatelské obsluze.

## Objednatel není povinen Licenci na software využívat.

## Licence na software se musí vztahovat i na veškeré aktualizace, patche a upgrady dodaného softwaru minimálně po dobu platnosti záruky za jakost podle Čl.12., odstavec 2.

# Čl. 7

Akceptační procedura

## Podmínkou převzetí předmětu plnění Objednatelem je úspěšné splnění požadavků akceptační procedury, jejímž účelem je ověřit, zda zařízení i instalace odpovídá všem Objednatelem požadovaným parametrům, zejména specifikaci uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy.

## Nejméně pět (5) pracovních dnů před plánovaným podpisem Akceptačního protokolu Objednatelem je Dodavatel povinen předat Objednateli příslušnou dokumentaci a provést instalaci a činnosti s instalací související tak, aby mohl být zahájen zkušební provoz ve smyslu čl. 2 této Smlouvy.

## Dodavatel se zavazuje nejpozději v den zahájení zkušebního provozu provést seznámení zaměstnanců Objednatele s dodaným řešením a jejich zaškolení.

## Akceptační procedura vedoucí k ověření funkčnosti Dodávky předmětu plnění bude probíhat za následujících podmínek:

- Dodavatel zpracuje návrh Akceptačního protokolu, informuje Objednatele o úmyslu zahájit akceptační proceduru společně s předložením Akceptačního protokolu Objednateli alespoň 5 pracovních dnů před zahájením akceptační procedury.

- Akceptační procedura je ukončena podpisem Akceptačního protokolu Objednatelem.

- Akceptační procedura může být zahájena nejdříve v den skončení zkušebního provozu.

- Akceptační protokol bude obsahovat akceptační kritéria dohodnutá mezi Dodavatelem a Objednatelem. Akceptace funkčnosti Dodávky předmětu plnění Objednatelem bude potvrzena podpisem zástupce Objednatele pro věci technické na Akceptačním protokolu.

- Objednatel může odmítnout akceptovat Dodávku v případě, že Dodávka vykazuje na základě proběhlého zkušebního provozu natolik závažné vady, že nemůže sloužit svému účelu vůbec nebo s výraznými omezeními.

- V případě, že Dodávka byla akceptována s výhradami Objednatele, je Dodavatel povinen zjednat nápravu nejpozději ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů, nebude-li dohodou Smluvních stran stanoveno jinak.

- Byla-li Dodávka akceptována s výhradou, je Dodávka splněna až po zjednání nápravy a její bezvýhradné akceptaci Objednatelem, nebude-li dohodou Smluvních stran stanoveno jinak.

# Čl. 8

# Další závazky Smluvních stran při plnění předmětu této Smlouvy

## Dodavatel se zavazuje:

## Spolupracovat s odpovědnými pracovníky Objednatele ve věci Předmětu plnění dle této Smlouvy.

## Na požádání konzultovat s Objednatelem v průběhu plnění přijatá řešení.

## Bezodkladně a s vyvinutím nejlepšího úsilí optimálně řešit ve spolupráci s Objednatelem překážky v plnění dle této Smlouvy.

## Po dobu pobytu v objektech Objednatele budou zaměstnanci Dodavatele 
a zaměstnanci poddodavatelů Dodavatele dodržovat všechna bezpečnostní opatření 
a postupy tak, jak jsou všeobecně předepsány Objednatelem. Po dobu pobytu 
v objektech Objednatele poskytne Objednatel zaměstnancům Dodavatele, popřípadě zaměstnancům jeho poddodavatelů přiměřené podmínky pro provedení instalace.

## Objednatel zpřístupní místo plnění dle čl. 2 odst. 1 této Smlouvy pracovníkům pověřeným Dodavatelem, a zaměstnancům jeho subdodavatelů pro provedení instalace, přičemž je oprávněn žádat po Dodavateli nahlášení fyzického přístupu na místo plnění nejpozději 24 hodin předem prostřednictvím kontaktních osob uvedených v Příloze č. 2 této Smlouvy.

## Objednatel se zavazuje:

### Bezodkladně a s vyvinutím nejlepšího úsilí řešit ve spolupráci s Dodavatelem překážky v plnění předmětu této Smlouvy.

### Bez zbytečného odkladu po podpisu této Smlouvy zpřístupnit zaměstnancům Dodavatele, popřípadě zaměstnancům jeho poddodavatelů, místo plnění a zajistit odpovídající technologickou přípravu v následujícím rozsahu:

#### všechny potřebné prostory objektu přístupné

#### všechny prostory určené k montážím a instalacím dané Etapy vyklizené

## V případě, že Objednatel nezpřístupní Dodavateli místo plnění a nezajistí technologickou přípravu dle čl. 8 odst. 4 bod 4.2 této Smlouvy, prodlužuje se původně smluvený termín plnění dle čl. 2 odst. 2 této Smlouvy o dobu, po kterou je Objednatel v prodlení se splněním povinnosti dle čl. 8 odst. 4 bod 4.2 této Smlouvy.

## Kontaktní osoby zastupují Smluvní strany ve věcech technických a věcech podpory, týkajících se plnění Smlouvy, jsou uvedeny v Příloze č. 2 této Smlouvy. Smluvní strany jsou oprávněny jimi jmenované kontaktní osoby změnit, přičemž změna je účinná prokazatelným doručením písemného oznámení o takové změně druhé Smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny kontaktních osob není nutno ke Smlouvě uzavírat dodatek.

# Čl. 9

# Prodlení, sankce, náhrada újmy

## V případě prodlení Objednatele s úhradou Ceny plnění je Objednatel povinen uhradit Dodavateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky.

## V případě prodlení Dodavatele se splněním Předmětu plnění v termínu stanoveném v čl. 2 odst. 2 této Smlouvy je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % Ceny plnění za každý započatý den prodlení.

- V případě prodlení Dodavatele s odstraněním vad, které byly vytknuty v Akceptačním protokolu, nebo při převzetí Předmětu plnění, je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny plnění za každý započatý den prodlení, až do řádného splnění této povinnosti.

- Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu škody, které lze uplatňovat vedle smluvní pokuty.

- Vyúčtování úroku z prodlení a smluvní pokuty dle odst. 1, 2 a 3 tohoto článku musí být zasláno druhé Smluvní straně datovou schránkou. Obě smluvní strany se zavazují povolit přijímání poštovních datových zpráv ve své datové schránce. Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování Smluvní stranou oprávněnou Smluvní straně povinné.

Čl. 10

# Doba trvání Smlouvy

## Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

## Ukončit předčasně účinnost této Smlouvy lze dohodou Smluvních stran, která musí mít písemnou formu.

## Jednostranně lze okamžitě od Smlouvy odstoupit zejména v těchto případech:

## Dodavatel může okamžitě odstoupit od Smlouvy, pokud je Objednatel v prodlení s úhradou Faktury podle čl. 4 této Smlouvy déle než 30 kalendářních dnů 
od původně dojednaného termínu úhrady příslušné Faktury.

## Objednatel může okamžitě odstoupit od Smlouvy, pokud je Dodavatel v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.

## Objednatel může okamžitě odstoupit od Smlouvy, pokud je Dodavatel v prodlení s dodávkou Předmětu plnění podle čl. 1 odst. 1 této Smlouvy delším než 30 pracovních dnů od původně dojednaného termínu dodání Předmětu plnění.

## Smluvní strana může od této Smlouvy okamžitě odstoupit, pokud se druhá Smluvní strana dopustila vůči ní jednání vykazujícího znaky nekalé soutěže.

## Odstupuje-li od Smlouvy kterákoliv ze Smluvních stran, oznámí písemně tuto skutečnost druhé Smluvní straně, a to nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů ode dne, kdy se tato Smluvní strana o důvodech zakládajících možnost odstoupení od této Smlouvy dozvěděla. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. V písemném odstoupení musí odstupující strana uvést důvod odstoupení odkazem na příslušné ustanovení této Smlouvy.

## Smluvní strany jsou povinny vzájemnou dohodou vypořádat dosavadní smluvní plnění nejpozději do 1 měsíce od skončení účinnosti Smlouvy odstoupením.

# Čl. 11

# Nemožnost plnění a vyšší moc

## Jestliže vznikne na straně Dodavatele nemožnost plnění dle ustanovení §2006 a §2007 Občanského zákoníku, Dodavatel písemně uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti a její příčině Objednatele. Pokud není jinak stanoveno písemně Objednatelem, bude Dodavatel pokračovat v realizaci svých závazků vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností a bude hledat alternativní prostředky pro realizaci té části plnění, kde není možné plnit. Pokud by podmínky nemožnosti plnění trvaly déle než 30 kalendářních dní, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

## Brání-li některé ze Smluvních stran v plnění povinností ze Smlouvy mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, je Smluvní strana, na jejíž straně překážka vznikla, povinna o vzniku, důsledcích, povaze a zániku takové překážky neprodleně informovat druhou Smluvní stranu. Zpráva musí být podána písemně, neprodleně poté, kdy se povinná Smluvní strana o překážce dozvěděla, nebo při náležité péči mohla dozvědět. Bezprostředně po zániku takové překážky povinná Smluvní strana obnoví plnění svých závazků vůči druhé Smluvní straně a učiní vše, co je v jejích silách, ke kompenzaci doby, která uplynula v důsledku takového prodlení, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

# Čl. 12

# Záruka za jakost

## Dodavatel zaručuje, že dodaná zařízení jsou plně funkční. Dodavatel se dále zavazuje, že zařízení dodaná na základě této Smlouvy budou:

## mít parametry a provedení stanovené v této Smlouvě,

## bez materiálových, konstrukčních, výrobních a vzhledových či jiných vad,

## bez právních vad. Dodavatel v této souvislosti zaručuje Objednateli, že ohledně Dodávky není veden žádný soudní spor, jsou uhrazeny všechny daně a poplatky týkající se Dodávky, a pokud Dodavatel není výrobcem, že Dodavatel uhradil kupní cenu dle Smlouvy, na základě které tato zařízení nabyl,

## splňovat veškeré nároky a požadavky českého právního řádu, zejména Zákona 
o odpadech a zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

## Dodavatel poskytuje Objednateli záruku za jakost na Dodávku po dobu 
2 let, není-li dále stanoveno jinak. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu Akceptačního protokolu. Záruka se nevztahuje na vady, které na Předmětu plnění vznikly, bez vědomí Dodavatele, zásahem Objednatele nebo jím pověřených třetích osob.

- V případě výměny nefunkčního zařízení obsahujícího data Objednatele bude provedeno bezpečné vymazání dat uložených na tomto zařízení, a to před zahájením výměny předmětného zařízení. Službu bezpečného mazání dat zajistí Objednatel.

## Vady budou Dodavateli oznámeny písemně e-mailem nebo nejprve telefonicky a pak potvrzeny
e-mailem odpovědnými osobami ve věcech Podpory Objednatele, a sice odpovědným osobám ve věcech Podpory Dodavatele dle Přílohy č. 2 této Smlouvy. Zpětná komunikace o stavu řešení vad bude opět písemně e-mailem mezi odpovědnými osobami ve věcech Podpory.

# Čl. 13

# Závěrečná ustanovení

## Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

## Dodavatel tímto prohlašuje, že mu byly ze strany Objednatele sděleny veškeré skutkové 
a právní okolnosti související s uzavřením této Smlouvy a že Dodavatel je v tomto ohledu přesvědčen o jeho schopnosti uzavřít tuto Smlouvu, má zájem tuto Smlouvu uzavřít a je schopen plnit veškeré závazky, které pro něj z této Smlouvy vyplývají.

## Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení případných sporů bude soud příslušný dle místa sídla Objednatele.

## Tato Smlouva může být měněna pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky 
ke Smlouvě podepsanými oběma Smluvními stranami.

## Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb, a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení nedozvěděl. Smluvní strany tímto výslovně vylučují ust. § 573 občanského zákoníku.

## Pokud kterékoli ustanovení této Smlouvy nebo jeho část je nebo se stane neplatným 
či nevynutitelným, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost 
či vynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy nebo jejich částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu této Smlouvy, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. V takovém případě se obě Smluvní strany zavazují neúčinné a neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem a významem co nejbližší ustanovení této Smlouvy, jež má být nahrazeno.

## Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.

## Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající se daného předmětu této Smlouvy. Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že byla uzavřena po vzájemném projednání, určitě a srozumitelně, na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz uvedených skutečností připojují podpisy svých oprávněných osob či zástupců.

## V případě, že výdaje za Předmět plnění budou nárokovány z fondů EU (tj., že Předmět plnění bude součástí rozpočtu projektu spolufinancovaného ze zdrojů EU), je Dodavatel povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Dále je Dodavatel povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

## Dodavatel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ustanovení § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

## Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – specifikace Předmětu plnění

Příloha č. 2 – odpovědné a kontaktní osoby

Příloha č. 3 – cena plnění

| V ____________ dne ____________ _____________________________________ 662 s.r.o. Stanislav Novák, jednatel | V ____________dne ____________ __________________________________ |
| --- | --- |

PŘÍLOHA č. 1 Smlouvy – specifikace Předmětu plnění

Předmět plnění se skládá z těchto Skupin rozčleněných do Etap:

| Etapa | Položka | Název skupiny | Podnázev - upřesnění |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3a | Technické zhodnocení objektu | vnitřní |
|  | 3b |  | vnější |
|  | 3c |  | topení a plyn |
|  | Termín - nezávazný - dokončení 1.etapy |  | [doplní účastník v počtu pracovních dní od podpisu Smlouvy] |
| 2 | 4 | Investice zařízení DC | záloha elektro - UPS |
|  | 5 |  | záloha elektro - generátor + ATS |
|  | 6 |  | RACK skříně, studené uličky |
|  | 7 |  | příslušenství RACK skříní - pasivní mimo patch panely |
|  | 8 |  | příslušenství RACK skříní - PDU |
|  | 9 |  | příslušenství RACK skříní - monitoring prostředí |
|  | 10 |  | příslušenství RACK skříní - aktivní, patch panely |
|  | 11 |  | Chlazení |
|  | 12 |  | Technologická místnost - aktivní prvky sítě |
|  | 13 |  | Serverová technologie (pro služby mimo housingu) |
|  | 14 | Investice zařízení DC - MONTÁŽ | Montáž RACKů vč. obsahu |
|  | 15 |  | Montáž elektro vč. generátoru |
|  | 16 | Investice - zabezpečení | Kamerový systém |
|  | 17 |  | Inteligentní přístupový systém |
|  | 18 |  | Elektronický zabezpečovací a protipožární systém |
|  | Termín - nezávazný - dokončení 2.etapy |  | [doplní účastník v počtu pracovních dní od podpisu Smlouvy] |
| 3 | 19 | Investice software | centrální monitoring |
|  | 20 |  | obslužný, objednávkový systém, povolování přístupů |
|  | 21 | Investice implementace software |  |
|  | Termín - závazný - dokončení 3.etapy |  | [doplní účastník v počtu pracovních dní od podpisu Smlouvy] |
|  | Termín dokončení 3. etapy se rovná dokončení celé zakázky |  |  |

Předmět plnění je specifikovaný v této technické specifikaci.

Hodnocení dodací lhůty – za platný údaj o dodací lhůtě je považována hodnota v pracovních dnech od uzavření Smlouvy uvedená ve Smlouvě v čl. 2.2. Pokud ve čl.2.2 je uvedena jiná hodnota (například konkrétní kalendářní den), při hodnocení bude vzata hodnota v pracovních dnech z Krycího listu nabídky. Pokud ani v Krycím listu nabídky není dodací lhůta vyjádřena v pracovních dnech od podpisu Smlouvy, bude pro hodnocení brána lhůta z předchozí tabulky této přílohy – dokončení 3.etapy. Jestliže ani tak není možno stanovit lhůtu dodání v pracovních dnech od podpisu Smlouvy, jedná se o zásadní porušení pravidel výběrového řízení a nabídka tak musí být vyřazena.

Detailní specifikace požadovaného plnění

| Pol. | Název skupiny |  | Podnázev - upřesnění | Kč bez DPH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3a | Technické zhodnocení objektu |  | vnitřní |  |  | ! nelze použít poddodavatele |  |
|  | Č. | Podpoložka | Popis podpoložky | Množství | MJ | Cena/MJ | Cena celkem |
|  | 3a.1 | Úpravy podlah | místnosti A, B, C, D, E, T | 103 | m2 |  |  |
|  |  | Parametry nejasné z popisu | Specifikace - minimální požadavek zadavatele | Splnění A/N | Stručný popis nabídnutého parametru |  |  |
|  |  | výměry | - A = 335 x 330 cm - B = 305 x 440 cm - C = 530 x 480 cm - D = 330 x 580 cm - E = 305 x 440 cm - T = 525 x 480 cm |  |  |  |  |
|  |  | požadavky | - A,B,C - zátěžové PVC lepené v celé ploše - D, T - dlažba - E - dlažba nebo zátěžové PVC lepené v celé ploše - provedení včetně soklu - třída zátěže nejméně 32 |  |  |  |  |
|  | 3a.2 | Úpravy podlah | ostatních místností | 100 | m2 |  |  |
|  |  | Parametry nejasné z popisu | Specifikace - minimální požadavek zadavatele | Splnění A/N | Stručný popis nabídnutého parametru |  |  |
|  |  | výměry | - 1.NP = 22,5 m2 - 2.NP = 77,5 m2 |  |  |  |  |
|  |  | požadavky | - zbylé prostory 1.NP - dlažba - prostory 2.NP mimo schodiště - zátěžový koberec - provedení vždy včetně soklu - třída zátěže nejméně 32 |  |  |  |  |
|  | 3a.3 | Příprava prostupů | příprava pro kabeláž a instalace potrubí | 1 | set |  |  |
|  |  | Parametry nejasné z popisu | Specifikace - minimální požadavek zadavatele | Splnění A/N | Stručný popis nabídnutého parametru |  |  |
|  |  | výměry | - 7x průchod nosnou stěnou >=30cm <=50cm - 4x průchod stropem - 5x průchod nenosnou příčkou tl. <=15cm prostupy kruhového nebo čtvercového tvaru šířky 20-30cm, výjimku tvoří jeden stropní průchod, který postačí být 15cm |  |  |  |  |
|  |  | požadavky | - dle Studie připravit prostupy zdmi a stropy mezi 1.PP a 1.NP a 2.NP - v rámci 1.PP a 1.NP použít pro vedení demontovatelný (otevíratelný) systém vedení od podlah ke stropům, jinde připravit vedení pro skrytí do podhledů |  |  |  |  |
|  | 3a.4 | Úprava lehkých příček | mezi místnostmi A-B a D-E | 1 | set |  |  |
|  |  | Parametry nejasné z popisu | Specifikace - minimální požadavek zadavatele | Splnění A/N | Stručný popis nabídnutého parametru |  |  |
|  |  | požadavky | - demontáž 2 SDK příček W111 o rozměru 100(š) x 270(v) a 10 cm tloušťky. - vytvoření SDK příčky W111 s dveřním otvorem a prostupem v místě chodby 1.NP (nyní je zde otvor s obloukovým překladem) |  |  |  |  |
|  | 3a.5 | Vnitřní dveře | doplnění chybějících, výměna nevhodných | 16 | ks |  |  |
|  |  | Parametry nejasné z popisu | Specifikace - minimální požadavek zadavatele | Splnění A/N | Stručný popis nabídnutého parametru |  |  |
|  |  | specifikace | 1.PP: Vnitřní dveře vč. kování koule-klika, vložka cyl. - 3x 60 do kovové zárubně - 1x 80 do kovové zárubně - 1x 90 do kovové zárubně 1.NP: Vnitřní dveře vč. kování koule-klika, vložka cyl. - 3x 80 do kovové zárubně - 1x 80 včetně obložkové zárubně - 2x 60 do kovové zárubně 2.NP: Vnitřní dveře vč. kování klika-klika - 2x 80 vč. obložkové zárubně - 1x 70 vč. obložkové zárubně - 2x 60 vč. obložkové zárubně |  |  |  |  |
|  |  | požadavky | - materiál povrchu dveří v souladu se zbytkem dveří v objektu = CPL (laminát) nebo HPL hladký povrch bez prosklení Dub-šedý struktura |  |  |  |  |
|  | 3a.6 | Úprava soc. zařízení | pro vstup A a B+C | 1 | set |  |  |
|  |  | Parametry nejasné z popisu | Specifikace - minimální požadavek zadavatele | Splnění A/N | Stručný popis nabídnutého parametru |  |  |
|  |  | specifikace | Soc. zařízení vstup A: - demontáž zabudované vany - příprava pro umístění sprchového koutu - příprava pro změnu WC za závěsné - po přeložce teplé vody (jiný oddíl rozpočtu) a po demontáži vany provést předláždění a nové obklady stěn obkladem v nižší cenové relaci, světlý odstín - sprchový kout 80cm čtvrtkruh, plastová zástěna - závěsný WC - výměna umyvadla a baterie, umístění zařízení pro přípravu kávy a čaje Soc. zařízení vstup B+C: - demontáž WC, příprava na závěsný WC - nová dlažba a obklady světlý odstín, levnější cenová varianta - demontáž průtokového ohřívače, výměna umyvadla a baterie, umístění zrcadla - umístění zařízení pro přípravu kávy a čaje |  |  |  |  |
|  |  | výměry | obklady do výšky 205cm ve sprchovém koutě, jinde do výšky 120cm - dlažba je započítána v položce 3a.2 - obklad o výměře 17m2 - závěsné WC 2ks - sprchová zástěna 1ks - sprchová vanička 1ks |  |  |  |  |
|  | 3a.7 | Stropní podhledy |  | 123 | m2 |  |  |
|  |  | Parametry nejasné z popisu | Specifikace - minimální požadavek zadavatele | Splnění A/N | Stručný popis nabídnutého parametru |  |  |
|  |  | specifikace | :místnosti A, B, C, D, E, T: - kazetový minerální podhled - kalkulovat 4 LED světla 60x60cm / místnost (cena v položce 3a.8 - v podhledech příprava pro kabelové vedení :chodba 1.NP: - kazetový minerální podhled, - 2 světla (cena v položce 3a.8) :nad schodištěm 2.NP (šikmo): - kazetový minerální podhled, izolace tepelná 10cm |  |  |  |  |
|  |  | výměry | - místnosti A, B, C, D, E, T = 103m2; - 1.NP = 10m2; - 2.NP = 10m2; izolace |  |  |  |  |
|  | 3a.8 | Stropní podhledy | světla kazetová LED | 26 | ks |  |  |
|  |  | Parametry nejasné z popisu | Specifikace - minimální požadavek zadavatele | Splnění A/N | Stručný popis nabídnutého parametru |  |  |
|  |  | specifikace | specifikace u položky 3a.7 včetně montáže |  |  |  |  |
|  | 3a.9 | Předláždění vstupů | schody a chodby vstupů A a B+C | 10 | m2 |  |  |
|  |  | Parametry nejasné z popisu | Specifikace - minimální požadavek zadavatele | Splnění A/N | Stručný popis nabídnutého parametru |  |  |
|  |  | specifikace | detaily v Studii - použít systém odolný mrazu |  |  |  |  |
|  |  | výměry | - vstup A = 5 m2 - vstup B = 5 m2 |  |  |  |  |
|  | 3a.10 | Vnitřní systémový rozvod |  | 1 | set |  |  |
|  |  | Parametry nejasné z popisu | Specifikace - minimální požadavek zadavatele | Splnění A/N | Stručný popis nabídnutého parametru |  |  |
|  |  | specifikace | provedení nového datového rozvodu z tech.místnosti do 2.NP kanceláře a dohledové místnosti - do každé z jmenovaných optický kabel a dva datové kabely (nad rámec přístupového systému. Dále bude propojen půdní prostor a technická místnost nejméně 3 metalickými datovými kabely a 1 optickým kabelem; vedení možno provést po fasádě, bude začištěno při montáži fasádního systému |  |  |  |  |
|  |  | výměry | dle Studie |  |  |  |  |
| 3b | Technické zhodnocení objektu |  | vnější - řešeno jako stavební rozpočet |  |  | ! nelze použít poddodavatele |  |
|  | Č. | Podpoložka | Popis podpoložky | Množství | MJ | Cena/MJ | Cena celkem |
|  |  | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  |  |
|  | 3b.1 | 620991121 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení | 42,37 | m2 |  |  |
|  | 3b.2 | 622300141 | Montáž zateplovací vrstvy izolantem včetně lepící hmoty | 207,27 | m2 |  |  |
|  |  | SOKL |  |  |  |  |  |
|  | 3b.3 | 622311014 | Soklová lišta hliník KZS tl140mm vč. přídavné lišty s okapnicí | 24,40 | bm |  |  |
|  | 3b.4 | 622311523 | Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 120mm s kamínkovou střednězrnou omítkou | 6,90 | m2 |  |  |
|  | 3b.5 | 622311523 | Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 40mm s kamínkovou střednězrnou omítkou | 9,32 | m2 |  |  |
|  | 3b.6 | 622311653 | Zateplovací systém, ostění fenolitická pěna tl. 30mm zakončený stěrkou s výz.tkan. | 0,63 | m2 |  |  |
|  | 3b.7 | 622432112 | Omítka stěn kamínková střednězrnná | 0,63 | m2 |  |  |
|  |  | FASÁDA |  |  |  |  |  |
|  | 3b.8 | 622481211 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výzt.sítě a stěrk.tmelu | 190,42 | m2 |  |  |
|  | 3b.9 | 622311834 | Zateplovací systém, fasáda, miner.desky tl. 140mm s omítkou silikonovou | 112,57 | m2 |  |  |
|  | 3b.10 | 622311854 | Zateplovací systém, fasáda, miner.desky tl. 40mm s omítkou silikonovou | 65,96 | m2 |  |  |
|  | 3b.11 | 622311854 | Zateplovací systém, ostění, miner.desky tl. 30mm s omítkou silikonovou | 11,89 | m2 |  |  |
|  |  | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  |  |
|  | 3b.12 | 764908303 | Oplechování parapetů rš 330 mm poplastovaný plech, barva šedá | 21,40 | bm |  |  |
|  | 3b.13 | 764908105 | Žlab podokapní půlkruhový R velikost 150mm poplastovaný plech | 30,00 | bm |  |  |
|  | 3b.14 | 764908110 | Odpadní trouby kruhové SROR D 125 poplastovaný plech | 18,00 | bm |  |  |
|  | 3b.15 | 764-004.RXX | D+M oplechování okraje střechy r.š. 800 poplastovaný plech, barva antracit; demontáž původních klempířských prvků | 30,00 | bm |  |  |
|  |  | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |
|  | 3b.16 | 767-001.RXX | demontáž balkonu vč. manipulace jeřábem | 1,00 | ks |  |  |
|  | 3b.17 | 767-002.RXX | D+M zábradlí jako náhrada balkonu 2400 x 1100 komaxi barva šedá vč. kotvení | 1,00 | ks |  |  |
|  | 3b.18 | 767-003.RXX | demontáž přístřešků nad dvěma vchody | 2,00 | ks |  |  |
|  | 3b.19 | 767-004.RXX | D+M skleněná stříška nad vstupem B+C 1600x800mm | 1,00 | ks |  |  |
|  | 3b.20 | 767-005.RXX | D+M skleněná stříška nad zadními vstupy 4400x800mm | 1,00 | ks |  |  |
|  | 3b.21 | 767-006.RXX | D+M ocelová otevírací mříž 2400x2100mm komaxi barva šedá vč. kotvení | 1,00 | ks |  |  |
|  | 3b.22 | 767-007.RXX | D+M ocelová otevírací mříž 1200x2100mm komaxi barva šedá vč. kotvení | 1,00 | ks |  |  |
|  | 3b.23 | 767-008.RXX | D+M ocelová pevná mříž 1200x1500mm komaxi barva šedá vč. kotvení | 3,00 | ks |  |  |
|  | 3b.24 | 767-009.RXX | D+M ocelová pevná mříž 1800x1500mm komaxi barva šedá vč. kotvení | 1,00 | ks |  |  |
|  | 3b.25 | 767-010.RXX | D+M ocelová pevná mříž 900x1100mm komaxi barva šedá vč. kotvení | 1,00 | ks |  |  |
|  | 3b.26 | 767-011.RXX | D+M ocelová konstrukce zastřešení schodiště včetně střechy polykarbonátové a kotvení; komaxi barva šedá | 1,00 | ks |  |  |
|  |  | M21 | Elektromontáže |  |  |  |  |
|  | 3b.27 | M21-001.RXX | Přesun hlavního elektrorozvaděče o 0,2m a jeho výměna za větší (3 elektroměry) | 1,00 | kpl |  |  |
|  |  |  | Ostatní |  |  |  |  |
|  | 3b.28 |  | Pomocné lešení, přesun hmot | 1,00 | kpl |  |  |
|  | Komentář k výše uvedeným rozpočtovým položkám: |  |  | Splnění A/N | Stručný popis nabídnutého parametru |  |  |
|  | - Nákres umístění a pohledy jsou obsaženy ve Studii; - čísla rozp. položek (podpoložka) nejsou závazná; - objekt má tři pohledy-strany - SV (vjezd), JV (ulice), SZ (dvůr); pro upřesnění, celková výška fasády bude na SV a JV straně 7,15 m, zbytek sok a na SZ straně 8,65 m, zbytek sokl - fasáda bude provedena z minerálního zateplovacího systému tl 14cm na SV a JV straně a tloušťky 4cm na SZ straně, kde je třeba respektovat styk se schodištěm. - sokl bude proveden z XPS tl. 12cm na SV a JV straně a tloušťky 4cm na SZ straně - je třeba počítat s umístěním generátoru, pro prostor generátoru se nevylučuje možnost vynechat zateplovací systém, pokud by to bylo nutné - ve Studii jsou zakreslené mříže a balkony, které je potřeba vyrobit a namontovat, okení mříže se montují do otvoru (ostění je dostatečné, náhrada balkonu a otevírací mříže na dva zadní vchody se montují na otvor, musí být správně kotveny vzhledem k tloušťce zateplovacího systému a požadavku na bezpečnost vyplývající z povahy a účelu výrobku - přístřešky nad zadními vchody (SZ; společný) a nad vchodem B+C nemusí být provedeny ze skla, jejich tvar dle Studie není závazný, je třeba respektovat u zadního (SZ) přístřešku požadavek na průjezd nozidla výšky >=180cm těsně okolo stěny a dále respektovat u předního (JV) přístřešku požadavek na co nejmenší přesah okraje schodů směrem k silnici (městský pozemek) a co největší eliminaci zahánění sněhu na schody. Řešení je akceptovatelné, pokud bude plnit svůj účel a splní uvedené požadavky - zastřešení schodiště na SV straně musí zajistit průchodnost schodištěm, přístup k hlavnímu elektrickému rozvaděči, nesmí přesahovat stávající obvod (přesah na cizí pozemek), musí počítat se sněhem a nemožností odstranit manuálně z přístřešku sníh - okolo objektu není prostor pro skladování a dlouhodobou manipulaci, je možno jednorázově na omezenou dobu manipulovat jeřábem nebo těžkou technikou při respektování místních podmínek (šíře vjezdu, sklonu vjezdu) |  |  |  |  |  |  |
| 3c | Technické zhodnocení objektu |  | topení a plyn |  |  |  |  |
|  | Č. | Podpoložka | Popis podpoložky | Množství | MJ | Cena/MJ | Cena celkem |
|  | 3c.1 | Přívod plynu | pro záložní generátor proudu | 1 | kpl |  |  |
|  |  | Parametry nejasné z popisu | Specifikace - minimální požadavek zadavatele | Splnění A/N | Stručný popis nabídnutého parametru |  |  |
|  |  | výměry | - délka vedení odbočky z kotelny k generátoru = 10m + délka dle parametrů generátoru (v jakém místě je přívod) - rovné vedení skrz tři připravené otvory ve zdech (tloušťky stěn 10,60,40 cm) |  |  |  |  |
|  |  | požadavky | - příprava přípojky plynu pro generátor - při odbočení vedení v kotelně připravit vedení na připojení nového kotle (viz další položky) - součástí revize |  |  |  |  |
|  | 3c.2 | Výměna ohřívače TUV a kotle | odstranění spotřebiče s velkým příkonem, příprava na nové zařízení | 1 | kpl |  |  |
|  |  | Parametry nejasné z popisu | Specifikace - minimální požadavek zadavatele | Splnění A/N | Stručný popis nabídnutého parametru |  |  |
|  |  | vlastnosti | - délka vedení trubky TUV cca 11bm |  |  |  |  |
|  |  | obecné požadavky | - odstranění starého průtokového ohřívače v 1.NP (ve Studii označeno růžovým puntíkem) - natažení a připojení trubky pro TUV od odstraněného průtokového ohřívače až do kotelny k novému kotli - součástí ceny musí být revize kotle |  |  |  |  |
|  | 3c.3 | Modernizace kotelny | obklad, odpad | 1 | kpl |  |  |
|  |  | Parametry nejasné z popisu | Specifikace - minimální požadavek zadavatele | Splnění A/N | Stručný popis nabídnutého parametru |  |  |
|  |  | vlastnosti | - připravit umístění pro kond. kotel s ohřívačem TUV - D+M obkladu - příprava odpadu pro kondenzační kotel - příprava přívodu vody pro kondenzační kotel |  |  |  |  |
|  |  | obecné požadavky | - odpad by se měl natáhnout ze stěny, kde bylo umístěno umyvadlo, voda ze stejného místa nebo u stropu vede přívodní potrubí |  |  |  |  |
|  |  | výměry pro obklad | - výměra cca 4m2 |  |  |  |  |
|  | 3c.4 | Kondenzační kotel | včetně ohřívače TUV (bez externího zásobníku) | 1 | kpl |  |  |
|  |  | Parametry nejasné z popisu | Specifikace - minimální požadavek zadavatele | Splnění A/N | Stručný popis nabídnutého parametru |  |  |
|  |  | požadované parametry | - účinnost minimálně 108% - plynový kotel kondenzační - výkon pro ohřev TV min. 23kW - výkon pro topení min. 18kW - nejmenší tepelný příkon max. 6kW - maximální výstupní teplota min. 80°C - odtah do komína - hloubka <=45cm - hmotnost <=40kg (bez náplní) - ekvitermní regulace vč. regulátoru - vzdálená správa přes mobilní telefon - maximální elektrický příkon 90W - průtokový ohřev TUV |  |  |  |  |
|  |  | obecné požadavky | - značka musí mít dostupný servis v Jindřichově Hradci a prilehlém okolí, musí být možnost pravidelné revize a údržby |  |  |  |  |
|  | 3c.5 | Zednické práce | dokončovací | 1 | kpl |  |  |
|  |  | Parametry nejasné z popisu | Specifikace - minimální požadavek zadavatele | Splnění A/N | Stručný popis nabídnutého parametru |  |  |
|  |  | obecné požadavky | - předmětem prací je veškeré zednické začištění zdí v kotelně (po sekání odpadů a vody i ostatních pracích), v místnosti, kde je demontován průtokový elektrický ohřívač TUV i po cestě vedení nového potrubí z kotelny. |  |  |  |  |
|  | 3c.6 | Přesun hmot |  | 1 | kpl |  |  |
|  |  | Parametry nejasné z popisu | Specifikace - minimální požadavek zadavatele | Splnění A/N | Stručný popis nabídnutého parametru |  |  |
|  |  | obecné požadavky | - v objektu ani v průběhu práce ani po skončení práce tohoto oddílu nebude žádný stavební odpad ani dočasně uložený odpad v průběhu práce. |  |  |  |  |
|  | 3c.7 | Regály kotelna pro ND |  | 1 | kpl |  |  |
|  |  | Parametry nejasné z popisu | Specifikace - minimální požadavek zadavatele | Splnění A/N | Stručný popis nabídnutého parametru |  |  |
|  |  | obecné požadavky | - D+M regálů vhodných do prostor kotelny o minimálním úložném prostoru 0,4m3 a minimální délce polic 6,4 bm - nosnost jednotlivé police 30kg/bm |  |  |  |  |
| 4 | Investice zařízení DC |  | záloha elektro - UPS |  |  |  |  |
|  | Č. | Podpoložka | Popis podpoložky | Množství | MJ | Cena/MJ | Cena celkem |
|  | 4.1 | UPS záložní zdroj 3 fáze |  | 1 | ks |  |  |
|  |  | Parametry nejasné z popisu | Specifikace - minimální požadavek zadavatele | Splnění A/N | Stručný popis nabídnutého parametru |  |  |
|  |  | orientační foto |  |  |  |  |  |
|  |  | barva | barva černá (RAL 9004, 9005, 9011 nebo 9017) |  |  |  |  |
|  |  | vlastnosti | - 3fázová, modulární min. 4 moduly á 30kVA - účinnost při výstupu nejméně 94,5% (efficiency in Battery operation) - možnost přetížení 125% na 10 minut; >150% na 200 ms; 150% na 60s - dodaná výstupní kapacita 4x30 = 120kVA - SNMP komunikace - součástí i bypass (3PH + N + G) - power factor (input) při plném zatížení >0,99; při 50% zatížení >0,98 ! vyžadován technický list |  |  |  |  |
|  |  | baterie | - min. kapacita při 12V @25°C min. 2600Ah; - min. kapacita při 12V @0°C min. 2200Ah; - v externí skříni; - propojení s UPS; - životnost: stále 100% kapacita po minimálně 400 nabíjecích cyklech při hloubce vybytí 30% / cyklus - samovybíjení: při 25°C po 6 měsících <=20% úbytek kapacity ! vyžadován technický list k bateriím pro doložení parametrů |  |  |  |  |
|  |  | rozměry UPS | ne větší než šířka.60cm, výška 205cm, hloubka 110cm |  |  |  |  |
|  |  | rozměry ext. bat. skř. | ne větší než šířka 95cm, výška 180cm, hloubka 95cm |  |  |  |  |
|  |  | záruka | 2 roky záruka s řešením na místě u zákazníka |  |  |  |  |
|  |  | údržba | 2 roky závazek návštěvy pravidelné údržby pro UPS i baterie |  |  |  |  |
| 5 | Investice zařízení DC |  | záloha elektro - generátor + ATS |  |  |  |  |
|  | Č. | Podpoložka | Popis podpoložky | Množství | Jednotka | Cena/MJ | Cena celkem |
|  | 5.1 | Záložní generátor | Plynový (NG) záložní generátor 3 fázový včetně ATS (auto přepínače) | 1 | ks |  |  |
|  |  | Parametry nejasné z popisu | Specifikace - minimální požadavek zadavatele | Splnění A/N | Stručný popis nabídnutého parametru |  |  |
|  |  | orientační foto |  |  |  |  |  |
|  |  | barva | není podmíněna |  |  |  |  |
|  |  | vlastnosti zařízení | - 3 fázový; startování 24V - min. Stand-by výkon 95kVA - ATS 3 fáze ! vyžadován technický list |  |  |  |  |
|  |  | vlastnosti motoru | - max. spotřeba zěmního plynu je 0,4 m3 / 1kW výkonu @100% zatížení - max. spotřeba oleje <= 0.6 g/kWh |  |  |  |  |
|  |  | rozměry vč. odhlučnění, umístění | - rozměry ne větší než šířka.380cm, výška 160cm, hloubka 116cm - umístění musí být dle Studie, je třeba zohlednit praktickou nemožnost přístupu k zadní straně generátoru |  |  |  |  |
|  |  | hlučnost | ne větší než 70dB(A)@7m |  |  |  |  |
|  |  | záruka | 2 roky záruka s řešením na místě u zákazníka |  |  |  |  |
| 6 | Investice zařízení DC |  | RACK skříně, studené uličky |  |  |  |  |
|  | Č. | Podpoložka | Popis podpoložky | Množství | Jednotka | Cena/MJ | Cena celkem |
|  | 6.1 | Skříň 19" RACK | 42U 600x600mm, černý (technická místnost) | 2 | ks |  |  |
|  |  | Parametry nejasné z popisu | Specifikace - minimální požadavek zadavatele | Splnění A/N | Stručný popis nabíd. parametru |  |  |
|  |  | vlastnosti | - přední dveře jednodílné, perforované, zámek - zadní dveře jednodílné, perforované, zámek - barva černá (RAL 9004,9005,9011 nebo 9017) - kolečka i nožičky - zatížení 400kg - šířka 600mm; hloubka 600mm; - tloušťka plechu - nosné profily >=2.0mm; ostatní >=1.2mm |  |  |  |  |
|  | 6.2 | Skříň 19" RACK | 42U 600x800mm, černý | 41 | ks |  |  |
|  | 6.3 | Skříň 19" RACK | 42U 600x1000mm, černý | 15 | ks |  |  |
|  |  | Parametry nejasné z popisu | Specifikace - minimální požadavek zadavatele | Splnění A/N | Stručný popis nabídnutého parametru |  |  |
|  |  | ilustrační foto (zpředu, zezadu) (ukázka dveří) |  |  |  |  |  |
|  |  | vlastnosti | platí pro položky 6.2 i 6.3 - fakticky se může jednat o provedení 2 x 20U (příčkou oddělené) - přední dvoje dveře jednodílné, perforované, zámky - zadní dvoje dveře dvojdílné, perforované, zámek - barva černá (RAL 9004,9005,9011 nebo 9017) - kolečka i nožičky - zatížení >500kg - šířka 600mm; hloubka 800 resp. 1000mm; - tloušťka plechu - nosné profily >=2.0mm; ostatní >=1.2mm |  |  |  |  |
|  | 6.4 | Uzavření uličky posuv.dveřmi | šířka uličky 80cm, montážní šířka max. 240cm | 3 | set |  |  |
|  | 6.5 | Uzavření uličky posuv.dveřmi | šířka uličky 100cm, montážní šířka max. 240cm | 2 | set |  |  |
|  |  | Parametry nejasné z popisu | Specifikace - minimální požadavek zadavatele | Splnění A/N | Stručný popis nabídnutého parametru |  |  |
|  |  | ilustrační foto |  |  |  |  |  |
|  |  | vlastnosti | platí pro položky 6.4 i 6.5 - dveře mohou být jednodílné či dvojdílné, musí být posuvné - nemusí mít bezpečnostní ochranu, primárně slouží k uzavření studeného vzduchu v uličce |  |  |  |  |
|  | 6.6 | Uzavření uličky límcem | (1ks) 80x480cm; (2ks) 80x300cm; (1ks)100x240cm; (1ks) 100x360cm | 1 | set |  |  |
|  |  | Parametry nejasné z popisu | Specifikace - minimální požadavek zadavatele | Splnění A/N | Stručný popis nabídnutého parametru |  |  |
|  |  | ilustrační foto |  |  |  |  |  |
|  |  | vlastnosti | - límcem je myšlena konstrukce umístěná po obvodu studené uličky, tedy nad přední stranou rack-skříní a nad posuvnými dveřmi, a to tak, aby límec odděloval vstupní teplý vzduch a studený vzduch v uličce. - může se jednat i o zastřešení, ale vždy v souladu s položkami chlazení - pokud se bude v rámci řešení chlazení jednat o stropní jednotky, musí být vyřešen límec až k stropní jednotce, ale zároveň musí být vyřešeno nasávání teplého přívodního vzduchu mimo tento uzavřený prostor - jedno z uvažovaných řešení je uvedeno v Příloze č. 5 ZD (Studii) - řešení musí být flexibilní pro výšku mezi horní hranou RACKu a kazetovým podhledem 25 - 50 cm |  |  |  |  |
| 7 | Investice zařízení DC |  | příslušenství RACK skříní - pasivní mimo patch panely |  |  |  |  |
|  | Č. | Podpoložka | Popis podpoložky | Množství | Jednotka | Cena/MJ | Cena celkem |
|  | 7.1 | Police | Pevná police pro hloubku RACKu 80cm | 10 | ks |  |  |
|  | 7.2 | Police | Pevná police pro hloubku RACKu 100cm | 5 | ks |  |  |
|  |  | Parametry nejasné z popisu | Specifikace - minimální požadavek zadavatele | Splnění A/N | Stručný popis nabídnutého parametru |  |  |
|  |  | ilustrační foto |  |  |  |  |  |
|  |  | vlastnosti | barva černá (RAL 9004, 9005, 9011 nebo 9017); kov |  |  |  |  |
|  | 7.3 | Police | Nastavitelná plice pro hloubku RACKu 80cm | 30 | ks |  |  |
|  | 7.4 | Police | Nastavitelná plice pro hloubku RACKu 100cm | 14 | ks |  |  |
|  |  | Parametry nejasné z popisu | Specifikace - minimální požadavek zadavatele | Splnění A/N | Stručný popis nabídnutého parametru |  |  |
|  |  | ilustrační foto |  |  |  |  |  |
|  |  | vlastnosti | barva černá (RAL 9004, 9005, 9011 nebo 9017); kov |  |  |  |  |
|  | 7.5 | Police | Nastavitelná police vysouvací pro klávesnici pro RACK hloubky 60cm | 2 | ks |  |  |
|  | 7.6 | Police | Nastavitelná police vysouvací pro klávesnici pro RACK hloubky 80cm | 5 | ks |  |  |
|  | 7.7 | Police | Nastavitelná police vysouvací pro klávesnici pro RACK hloubky 100cm | 3 | ks |  |  |
|  |  | Parametry nejasné z popisu | Specifikace - minimální požadavek zadavatele | Splnění A/N | Stručný popis nabídnutého parametru |  |  |
|  |  | ilustrační foto |  |  |  |  |  |
|  |  | vlastnosti | barva černá (RAL 9004, 9005, 9011 nebo 9017); kov |  |  |  |  |
|  | 7.2 | Vyvazovací panel | 19" 1U vyvazovací panel - cable management | 100 | ks |  |  |
|  |  | Parametry nejasné z popisu | Specifikace - minimální požadavek zadavatele | Splnění A/N | Stručný popis nabídnutého parametru |  |  |
|  |  | ilustrační foto |  |  |  |  |  |
|  |  | vlastnosti | barva černá (RAL 9004, 9005, 9011 nebo 9017); možnost přivádět kabely zezadu i z boků, odvádět všemi směry |  |  |  |  |
|  | 7.3 | Záslepky | Sada 2x 1U, 4x 2U, 4x 4U (celkem 10ks záslepek); barva RAL 9005; možno kombinovat libovolně kusy od různých výrobců; | 56 | ks |  |  |
|  |  | Parametry nejasné z popisu | Specifikace - minimální požadavek zadavatele | Splnění A/N | Stručný popis nabídnutého parametru |  |  |
|  |  | ilustrační foto |  |  |  |  |  |
|  |  | vlastnosti | barva černá (RAL 9004, 9005, 9011 nebo 9017); kov |  |  |  |  |
|  | 7.4 | Průchod kabelů | 19" 1U brush | 100 | ks |  |  |
|  |  | Parametry nejasné z popisu | Specifikace - minimální požadavek zadavatele | Splnění A/N | Stručný popis nabídnutého parametru |  |  |
|  |  | ilustrační foto |  |  |  |  |  |
|  |  | vlastnosti | barva černá (RAL 9004, 9005, 9011 nebo 9017) |  |  |  |  |
| 8 | Investice zařízení DC |  | příslušenství RACK skříní - PDU |  |  |  |  |
|  | Č. | Podpoložka | Popis podpoložky | Množství | Jednotka | Cena/MJ | Cena celkem |
|  | 8.1 | PDU lišta | 19" 1U inteligentní měřená lišta spínaná na zásuvku, min. 8x C13 | 58 | ks |  |  |
|  |  | Parametry nejasné z popisu | Specifikace - minimální požadavek zadavatele | Splnění A/N | Stručný popis nabídnutého parametru |  |  |
|  |  | ilustrační foto |  |  |  |  |  |
|  |  | vlastnosti | - barva černá - min. 10A 230V - min. 8x spínaná zásuvka C13 - min. 1x vstupní zásuvka C19 - SNMP a WEB komunikace - měření spotřeby, spotřeba je možná pomocí síťového rozhraní ukládat bezobslužně - max. 1U výška - možnost časového spínání jednotlivých zásuvek - možnost nastavit nezávislé alarmy překročení určité hodnoty zatížení |  |  |  |  |
| 9 | Investice zařízení DC |  | příslušenství RACK skříní - monitoring prostředí |  |  |  |  |
|  | Č. | Podpoložka | Popis podpoložky | Množství | Jednotka | Cena/MJ | Cena celkem |
|  | 9.1 | Monitoring prostředí RACKu | Monitoring teploty, vlhkosti a kouře | 58 | ks |  |  |
|  |  | Parametry nejasné z popisu | Specifikace - minimální požadavek zadavatele | Splnění A/N | Stručný popis nabídnutého parametru |  |  |
|  |  | ilustrační foto |  |  |  |  |  |
|  |  | vlastnosti | - může být součástí PDU lišty - v přední části skříně nesmí zabrat žádný prostor (zeroU, umístění v zadní části nebo součást PDU) - monitoring teploty (vlastní externí čidlo) - monitoring vlhkosti (může být součástí teplotního čidla) - monitoring kouře - max. 1U výška - možnost definovat alarmové situace - komunikace SNMP či přes PDU (dle požadavku na PDU) |  |  |  |  |
| 10 | Investice zařízení DC |  | příslušenství RACK skříní - aktivní, patch panely |  |  |  |  |
|  | Č. | Podpoložka | Popis podpoložky | Množství | Jednotka | Cena/MJ | Cena celkem |
|  | 10.1 | Patch panel RACK | PATCH PANEL 24port CAT6a STP osazen RJ45 | 56 | ks |  |  |
|  |  | Parametry nejasné z popisu | Specifikace - minimální požadavek zadavatele | Splnění A/N | Stručný popis nabídnutého parametru |  |  |
|  |  | ilustrační foto |  |  |  |  |  |
|  |  | vlastnosti | - 1U výšky - STP - CAT6A - s vyvazovací lištou |  |  |  |  |
|  | 10.2 | ROUTER/SWITCH | Router s možností režimu switch 1U 19" | 56 | ks |  |  |
|  |  | Parametry nejasné z popisu | Specifikace - minimální požadavek zadavatele | Splnění A/N | Stručný popis nabídnutého parametru |  |  |
|  |  | ilustrační foto |  |  |  |  |  |
|  |  | vlastnosti | - 1U výšky - min. 24 portů RJ45 10/100/1000 - min. 4 porty SFP+ - min. 800MHz CPU - min. 512MB RAM - možnost definovat routing/bridging/switching pro každý port - možnost definovat filtry, IP adresy, queues pro každý port - minimální routovací kapacita bez pravidel a front, packet 512byte = 1,1Gbps - minimální přepínací kapacita Layer2, packet 512byte = 123Gbps (testy dle RFC2544) |  |  |  |  |
| 11 | Investice zařízení DC |  | Chlazení |  |  |  |  |
|  | Č. | Podpoložka | Popis podpoložky | Množství | Jednotka | Cena/MJ | Cena celkem |
|  | 11.1 | Systém chlazení | Systém chlazení datových místností a technol.místnosti | 1 | set |  |  |
|  |  | Parametry nejasné z popisu | Specifikace - minimální požadavek zadavatele | Splnění A/N | Stručný popis nabídnutého parametru |  |  |
|  |  | obecné požadavky | - je potřeba respektovat Studii co se týká místních podmínek objektu instalace, dále vlastnické poměry, není možno umisťovat technologie na střechu ani na sousední pozemky, je nutné externí jednotky umisťovat na severní zeď - systém pojmout s možností dalšího rozšíření chladícího výkonu o nejméně 70% bez stavebních úprav a odstávek datových místností či technologie - redundance 1+1 nebo N+1 na vnitřních jednotkách i na zdroji chlazení - regulace musí umožnit při jakékoli poruše či údržbě jákékoli části bypass na redundantní část systému - systém musí umožnit pravidelné střídání aktivní části systému s redundantní - systém musí umožnit i souběžný běh aktivní a redundantní části - systém včetně montáže, zaškolení obsluhy ! je vyžadován technický list od hlavních součástí, popis řešení včetně soupisu prvků systému |  |  |  |  |
|  |  | chladící výkon | - min. chladící výkon v jednotlivých místnostech (aktivní): - A = 5,3 kWh - B = 8,5 kWh - C = 11,8 kWh - D = 11,8 kWh - E = 10 kWh - T = 2,60 kWh = celkem 50 kWh (při redundanci 1+1 pak 50kWh + 50 kWh, tato varianta je schématicky navržena ve Studii) - Maximální chladicí výkon = +10%, tedy nesmí překročit 55 kW; |  |  |  |  |
|  |  | technické parametry | - na celkový výkon 50kW nesmí být celkový max. příkon vyšší než 15,87 kW (69 A), tedy EER >=3,15 - při vyšším chladícím výkonu (max. +10%) musí zůstat stále splněna podmínka EER >=3,15 - u jednotlivých venkovních jednotek nebude překročena hlučnost Lp@1m <= 60 dB(A) - u jednotlivých vnitřních jednotek nebude překročena hlučnost Lp@1m <= 44dB(A) - celkový vzduchový výkon vnitřních jednotek bude >=7990 m3/h při plném výkonu (bez započtení redundantních jednotek) - provozní rozsah nejméně °C -15 / +50 - musí být možné centrální ovládání systému - musí být signalizovány poruchy včetně úniku chladiva |  |  |  |  |
| 12 | Investice zařízení DC |  | Technologická místnost - aktivní prvky sítě |  |  |  |  |
|  | Č. | Podpoložka | Popis podpoložky | Množství | Jednotka | Cena/MJ | Cena celkem |
|  | 12.1 | Patch panel | PATCH PANEL 24port CAT6a STP osazen RJ45 | 9 | ks |  |  |
|  |  | Parametry nejasné z popisu | Specifikace - minimální požadavek zadavatele | Splnění A/N | Stručný popis nabídnutého parametru |  |  |
|  |  | ilustrační foto |  |  |  |  |  |
|  |  | vlastnosti | - 1U výšky - STP - CAT6A - s vyvazovací lištou |  |  |  |  |
|  | 12.2 | Patch panel | optická vana 24 spojek 19" | 3 | ks |  |  |
|  |  | Parametry nejasné z popisu | Specifikace - minimální požadavek zadavatele | Splnění A/N | Stručný popis nabídnutého parametru |  |  |
|  |  | ilustrační foto |  |  |  |  |  |
|  |  | vlastnosti | - 1U výšky - včetně 24x spojka kompatibilní konektorově s ostatním navrhovaným řešení, hlavně pak s položkami 12.4 a 12.5 - kazeta pro sváry |  |  |  |  |
|  | 12.3 | SFP+ moduly | SFP+ modul kompatibilní s položkami 12.6-12.9 | 118 | ks |  |  |
|  |  | Parametry nejasné z popisu | Specifikace - minimální požadavek zadavatele | Splnění A/N | Stručný popis nabídnutého parametru |  |  |
|  |  | vlastnosti | -kompatibilita s propojením pol. 12.4 a 12.5 - konektorová kompatibilita s ostatními navrhovanými zařízeními - 10 Gbps - 118ks nebo 59 párů |  |  |  |  |
|  | 12.4 | SFP+ propojení | SFP+ propojení v rámci tech. racku | 20 | ks |  |  |
|  |  | Parametry nejasné z popisu | Specifikace - minimální požadavek zadavatele | Splnění A/N | Stručný popis nabídnutého parametru |  |  |
|  |  | vlastnosti | -kompatibilita s ostatními položkami - konektorová kompatibilita s ostatními navrhovanými zařízeními - 10Gbps - propojení OM4, pokud se na zvolený prvek dá OMx uvažovat - propojení jednotlivých aktivních prvků v rámci technologické místnosti |  |  |  |  |
|  | 12.5 | propojení racků | propojení tech.racku a provozních racků optikou | 56 | ks |  |  |
|  |  | Parametry nejasné z popisu | Specifikace - minimální požadavek zadavatele | Splnění A/N | Stručný popis nabídnutého parametru |  |  |
|  |  | vlastnosti | - kompatibilita s ostatními položkami, včetně konektorové kompatibility - 10Gbps - OM4, pokud na zvolenou technologii lze OMx aplikovat - optická kabeláž - propojení technického racku a ostatních 56ks RACKů - detaily jako vzdálenosti lze vyčíst ze Studie - včetně pigtailů, svárů, montáže |  |  |  |  |
|  | 12.6 | Topologie - aktivní část hlavní | Topologie pro rozvod a řízení optického přívodu internetu | 1 | set |  |  |
|  |  | Parametry nejasné z popisu | Specifikace - minimální požadavek zadavatele | Splnění A/N | Stručný popis nabídnutého parametru |  |  |
|  |  | vlastnosti | - je požadováno řešení, které zajistí rozvod a řízení vstupního optického přívodu internetu (10Gbps SFP+) do provozních Racků a zároveň umožní redundanci na každém zařízení - kromě propojení SFP+ moduly musí zde být i záložní 1Gbps metalická redundance cesty - kapacita při bridgování do provozního Racku bez použití front a pravidel musí být >10Gbps (packet 512byte) - zařízení musí umožňovat routing, NAT, bridge, VLAN, VPN, Eth over IP. - musí být zajištěna 100% kompatibilita při spojení VPN či Eth over IP pro zařízení Mikrotik na straně zákazníků - pokud bude zvoleno řešení například hlavní router a za ním další routery pro každou datovou místnost, je nutné redundanci vyřešit jak pro hlavní router, tak pro jednotlivé routery pod tímto hlavním! |  |  |  |  |
|  | 12.7 | Topologie - redundantní okruh | Topologie pro rozvod a řízení náhradního metalického okruhu | 1 | set |  |  |
|  |  | Parametry nejasné z popisu | Specifikace - minimální požadavek zadavatele | Splnění A/N | Stručný popis nabídnutého parametru |  |  |
|  |  | vlastnosti | - je požadováno řešení, které zajistí rozvod a řízení náhradního metalického okruhu - vstupního metalického přívodu internetu (1Gbps) do provozních Racků - kapacita při bridgování do provozního Racku bez použití front a pravidel musí být >1Gbps (packet 512byte) - zařízení musí umožňovat routing, NAT, bridge, VLAN, VPN, Eth over IP. - musí být zajištěna 100% kompatibilita při spojení VPN či Eth over IP pro zařízení Mikrotik na straně zákazníků - redundance N+1 - jedná se o okruh vedený z technologické místnosti do jednotlivých provozních Racků (každý Rack 1 port) |  |  |  |  |
|  | 12.8 | Topologie - vyhrazené zálohování | Topologie pro vnitřní okruh vyhrazeného zálohování | 1 | set |  |  |
|  |  | Parametry nejasné z popisu | Specifikace - minimální požadavek zadavatele | Splnění A/N | Stručný popis nabídnutého parametru |  |  |
|  |  | vlastnosti | - je požadováno řešení, které zajistí rozvod a řízení vyhrazeného zálohování - oddělený okruh zabezpečený proti napadnutí, primárně řešitelný pomocí VLAN proti záložnímu zařízení, cílem zálohování budou převážně snapshoty virtuálních strojů - kapacita při bridgování do provozního Racku bez použití front a pravidel musí být >1Gbps (packet 512byte) - primární je možnost plného odstínění od zbytku zařízení, zcela jasná je nutnost odstínění jednotlivých zákazníků mezi sebou - jedná se o okruh vedený z technologické místnosti do jednotlivých provozních Racků (každý Rack 1 port) |  |  |  |  |
|  | 12.9 | Topologie - interní/monitoring | Topologie pro vnitřní okruh vyhrazený monitoringu | 1 | set |  |  |
|  |  | Parametry nejasné z popisu | Specifikace - minimální požadavek zadavatele | Splnění A/N | Stručný popis nabídnutého parametru |  |  |
|  |  | vlastnosti | - je požadováno řešení, které zajistí rozvod a řízení monitoringu a vyhrazené interní sítě DC - oddělený okruh zabezpečený proti napadnutí - kapacita při bridgování do provozního Racku bez použití front a pravidel musí být >1Gbps (packet 512byte) - primární je možnost plného odstínění od zbytku zařízení, zcela jasná je nutnost odstínění jednotlivých zákazníků mezi sebou - jedná se o okruh vedený z technologické místnosti do jednotlivých provozních Racků (každý Rack 1 port) - cílem propojení v RACK skříních jsou PDU lišty, monitoring prostředí, interní zařízení DC apod. |  |  |  |  |
|  | 12.10 | Konfigurace zařízení | Instalace/aktualizace a konfigurace jednotlivých zařízení | 1 | set |  |  |
|  |  | Parametry nejasné z popisu | Specifikace - minimální požadavek zadavatele | Splnění A/N | Stručný popis nabídnutého parametru |  |  |
|  |  | vlastnosti | - je požádována instalace, konfigurace, nastavení, aktualizace všech zařízení pol. 12.6-12.9 tak, aby plnili funkční celek a účel |  |  |  |  |
| 13 | Investice zařízení DC |  | Serverová technologie (pro služby mimo housingu) |  |  |  |  |
|  | Č. | Podpoložka | Popis podpoložky | Množství | Jednotka | Cena/MJ | Cena celkem |
|  | 13.1 | Servery | Server mimo služby housingu | 1 | set |  |  |
|  |  | Parametry nejasné z popisu | Specifikace - minimální požadavek zadavatele | Splnění A/N | Stručný popis nabídnutého parametru |  |  |
|  |  | účel | - servery budou navrženy jako stejné základní řady a konfigurace, rozdíly v jednotlivých kusech budou pouze v operační paměti a pevných discích - bude specifikováno níže |  |  |  |  |
|  |  | počet | - celkem bude doáno 20 serverů níže uvedené specifikace |  |  |  |  |
|  |  | specifikace všech serverů | :Form Factor a vnitřní uspořádání: - Max.1U včetně ližin do racku, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty :CPU: - Min. dvousocketový systém osaditelný dvěma CPU. - Systém bude osazen min. dvojicí CPU s 8 Core (celkem 16 core). - Výkon 1 CPU osazeného jako DUAL-CPU musí mít Average CPU Mark dle www.cpubenchmark.net/multi_cpu.html min. 16496 bodů a typical TDP max. 85W - Výkon takového serveru se dvěma CPU musí mít minimální výkon publikovaný na stránkách http://www.spec.org alespoň: SPECint2006_Rate, Baseline: min. 631 bodů SPECfp2006_Rate, Baseline: min. 566 bodů |  |  |  |  |
|  |  | specifikace všech serverů | :Optická mechanika: - nepožadována :Síťové rozhraní: - Min. 2x 10Gb SFP+ port - Min. 2x 1Gb RJ45 port :Napájení: - redundantní síťové napájecí zdroje min. 460W :Kolejnice: - zásuvné lyžiny :Rozměry: - hloubka max 700mm (nutno osadit do Racku hloubky 80cm), pro vyloučení pochybností – jedná se o rozměr Zc v tomto nákresu rackového serveru a rozhodující je, zda se reálně vejde do dodaného Racku hloubky 80cm: :Kompatibilita: - Microsoft® Windows Server® 2016, x64, (s technologií Hyper-V™ v2) - Citrix® XenServer™ - VMware vSphere™ |  |  |  |  |
|  |  | management a OS | :Management a vzdálená správa: - management serveru nezávislý na OS poskytující následující: -- web GUI s podporou HTML5 a dedikovaná IP adresa -- hardware update -- sledování hardwarových sensorů (teplota, napětí, stav, chybové sensory) -- error alerty (server reset, kritické sensorové hodnoty, atd.) za použití email traps, paging, atd. -- hardwarová konfigurace -- RAID configuration -- server reset, reboot, power-on/off/cycle -- možnost vzdáleně plně vypnout napájení (tvrdý restart) -- BIOS recovery -- nezávislý management je s dedikovaným ethernet portem, který není součástí požadovaných ethernet portů :Operační systém: - Microsoft® Windows Server® 2016 Datacenter CZ OEM, licence pro 16 core |  |  |  |  |
|  |  | konkrétní konfigurace 8 ks serverů | :RAM - 128GB RAM :Diskový subsystém: - podpora min.8x2.5 palcových disků SATA, hot-plug - podpora RAID 0,1,5,10 - podpora S.M.A.R.T. :Dodané disky: - 4x 1TB SSD, požadujeme disky určené výrobcem pro trvalý provoz 24x7 |  |  |  |  |
|  |  | konkrétní konfigurace 5 ks serverů | :RAM - 64GB RAM rozšiřitelná na min. 192GB :Diskový subsystém: - podpora min.8x2.5 palcových disků SATA, hot-plug - podpora RAID 0,1,5,10 - podpora S.M.A.R.T. :Dodané disky: - 4x 1TB SSD, požadujeme disky určené výrobcem pro trvalý provoz 24x7 |  |  |  |  |
|  |  | konkrétní konfigurace 3 ks serverů | :RAM - 128GB RAM :Diskový subsystém: - podpora min.8x2.5 palcových disků SATA, hot-plug - podpora RAID 0,1,5,10 - podpora S.M.A.R.T. :Dodané disky: - 2x 1TB SSD - 2x 6TB HDD - požadujeme disky určené výrobcem pro trvalý provoz 24x7 |  |  |  |  |
|  |  | konkrétní konfigurace 4 ks serverů | :RAM - 32GB RAM rozšiřitelná na min. 128GB :Diskový subsystém: - podpora min.4x3.5 palcových disků SATA, hot-plug - podpora RAID 0,1,5,10 - podpora S.M.A.R.T. :Dodané disky: - 4x 6TB HDD, požadujeme disky určené výrobcem pro trvalý provoz 24x7 - hloubka serveru musí být <=80cm (výjimka oproti obecným požadavkům, bude umístěn do Racku hloubky 100cm) |  |  |  |  |
| 14 | Investice zařízení DC - MONTÁŽ |  | Montáž RACKů vč. obsahu |  |  |  |  |
|  | Č. | Podpoložka | Popis podpoložky | Množství | Jednotka | Cena/MJ | Cena celkem |
|  | 14.1 | Montáž | Montáž skříní a jejich obsahu, připojení k datové síti | 1 | set |  |  |
|  |  | Parametry nejasné z popisu | Specifikace - minimální požadavek zadavatele | Splnění A/N | Stručný popis nabídnutého parametru |  |  |
|  |  | vlastnosti | - montáž a instalace zařízení položek 6 - 10 - výsledkem montáže jsou datové místnosti s uzavřenými studenými uličkami a připojené datové okruhy - zahrnuje i zapojení datové kabeláže do patch panelů jednotlivých racků |  |  |  |  |
| 15 | Investice zařízení DC - MONTÁŽ |  | Montáž elektro vč. generátoru |  |  |  |  |
|  | Č. | Podpoložka | Popis podpoložky | Množství | Jednotka | Cena/MJ | Cena celkem |
|  | 15.1 | Montáž | Montáž elektro zahrnující datovou kabeláž a generátor | 1 | set |  |  |
|  |  | Parametry nejasné z popisu | Specifikace - minimální požadavek zadavatele | Splnění A/N | Stručný popis nabídnutého parametru |  |  |
|  |  | vlastnosti | - zahrnuje montáž a instalace zařízení položek 4 - 5 - zahrnuje natažení datové kabeláže mezi technickou místností a provozními Racky - zahrnuje zapojení elektrického rozvaděče pro každou místnost a elektrického rozvaděče včetně regulace v technické místnosti - výsledkem montáže je vyzkoušená funkční elektrická síť pro provozní racky se zálohou UPS a následně automaticky spínaným plynovým generátorem |  |  |  |  |
| 16 | Investice - zabezpečení |  | Kamerový systém |  |  |  |  |
|  | Č. | Podpoložka | Popis podpoložky | Množství | Jednotka | Cena/MJ | Cena celkem |
|  | 16.1 | Kamerový systém | Kompletní kam.systém vč nahrávání | 1 | set |  |  |
|  |  | Parametry nejasné z popisu | Specifikace - minimální požadavek zadavatele | Splnění A/N | Stručný popis nabídnutého parametru |  |  |
|  |  | vlastnosti | - zahrnuje montáž kabeláže pro kamery, centrální napájení, nahrávací systém kompatibilní se systémem Vivotek VAST2 (kvůli propojení vzdáelného dohledu na matrix) - systém obsahuje dle Studie 2 PTZ kamery a 15 fixních kamer - všechny kamery musí zároveň podporovat ONVIF - délka záznamu minimálně 7 dní stálý záznam všech kamer - minimální parametry kamer - IP systém min. 2Mpix, objektivy všech kamer musí být automaticky se zaostřující, kamery musí mít noční vidění či IR přísvit |  |  |  |  |
| 17 | Investice - zabezpečení |  | Inteligentní přístupový systém |  |  |  |  |
|  | Č. | Podpoložka | Popis podpoložky | Množství | Jednotka | Cena/MJ | Cena celkem |
|  | 17.1 | Přístupový systém | Systém rozdělený na dvě části viz specifikace | 1 | set |  |  |
|  |  | Parametry nejasné z popisu | Specifikace - minimální požadavek zadavatele | Splnění A/N | Stručný popis nabídnutého parametru |  |  |
|  |  | vlastnosti | - zvlášť řešený přístupový systém pro kanceláře dveřní jednotkou a monitory v jednotlivých místnostech a přístupový systém pro vchody DC dveřní čtečkou. - celý systém konfigurovatelný a spravovatelný vzdáleně, databáze s možností vstupu z jiných systémů (důraz kladen na dokumentaci) - řešení včetně kabeláže, montáže a instalace - níže uvedená obecná konfigurace je závazná pouze v počtu dveřních čteček u druhé části a dále v počtu dveřní kamerové jednotky a vnitřních monitorů u první části, další závaznou podmínkou je centrální software pro konfiguraci - všechny dveřní jednotky musí být schopné číst bezkontaktní média stejného typu a 100% kompatibilní s čtečkou v alarmu v části 18 (zabezpečení) |  |  |  |  |
|  |  | obecná konfigurace | - 1.část - 1x Dveřní Jednotka přístupového systému 4x Monitor přístupového systému 1x Dveřní magnet nebo elektrozámek 1x Napájení 1x Případné rozbočení monitorů 1x Vnitřní tlačítko pro odchod 1x Konfigurační SW - 2.část - 6x Dveřní čtečka přístupového systému 2x Kontroler přístupového systému 1x Kabeláž, montáž, instalace 6x Elektro zámky nebo magnety |  |  |  |  |
| 18 | Investice - zabezpečení |  | Elektronický zabezpečovací a protipožární systém |  |  |  |  |
|  | Č. | Podpoložka | Popis podpoložky | Množství | Jednotka | Cena/MJ | Cena celkem |
|  | 18.1 | EZS+EPS | Elektronický zabezpečovací a protipožární systém | 1 | set |  |  |
|  |  | Parametry nejasné z popisu | Specifikace - minimální požadavek zadavatele | Splnění A/N | Stručný popis nabídnutého parametru |  |  |
|  |  | vlastnosti | - alarm (EZS) konfigurovatelný vzdáleně - GSM i LAN komunikace - možnost nejméně 7 zvláštních sekcí uzamknutelných odděleně - možnost konfigurovat přístup z mobilního telefonu, mobilní přístup musí umožnit zakódování/odkódování dle práv, možnost nastavovat alarmové situace a kontaktní alarmové údaje (sms + email) - možnost vzdáleně konfigurovat naprosto všechny parametry systému i pro dohled DC (tedy servisní přístup) - možnost zabezpečit jednotlivé sekce při odchodu jedním tlačítkem a potvrzovacím kódem - možnost napojení na PCO - možnost relé výstupů (>=2) - možnost rozšíření o další čidla (rozšíření o 10 čidel) - sběrnicový systém bez nutnosti měnit baterie |  |  |  |  |
|  |  | obecná konfigurace | 1x ústředna 1x baterie (nejméně na 10 hodin výpadku) 10x čidlo PIR 5x čidlo magnet 6x čidlo Kouř+teplota 2x siréna vnitřní 1x klávesnice rozšířená 3x klávesnice místních přístupů 1x čidlo úniku vody 1x montáž, kabeláž |  |  |  |  |
| 19 | Investice software |  | centrální monitoring |  |  |  |  |
|  | Č. | Podpoložka | Popis podpoložky | Množství | Jednotka | Cena/MJ | Cena celkem |
|  | 19.1 | Software | Software pro centrální monitoring prvků sítě | 1 | set |  |  |
|  |  | Parametry nejasné z popisu | Specifikace - minimální požadavek zadavatele | Splnění A/N | Stručný popis nabídnutého parametru |  |  |
|  |  | vlastnosti | - systém musí podporovat SNMP v1,2,3 - 100% kompatibilita s zařízeními v tomto zadávacím řízení - neomezený počet senzorů (zařízení nebo částí zařízení, která hlásí stav/hodnotu apod.) - sběr dat, vyhodnocování, alarmy - plánování kapacity, simulace výpadků - vyhodnocování stavu řízení provozu |  |  |  |  |
|  |  | obecné požadavky | - 1 x licence pro jeden instalovaný server - licence ne na bázi předplatného, ale na zakoupené licenci. - nejméně 3 roky podpory a aktualizací v ceně - + uvést cenu roční podpory/aktualizací |  |  |  |  |
| 20 | Investice software |  | obslužný, objednávkový systém, povolování přístupů |  |  |  |  |
|  | Č. | Podpoložka | Popis podpoložky | Množství | Jednotka | Cena/MJ | Cena celkem |
|  | 20.1 | Software | Objednávkový, obslužný a ovládací systém DC | 1 | set |  |  |
|  |  | Parametry nejasné z popisu | Specifikace - minimální požadavek zadavatele | Splnění A/N | Stručný popis nabídnutého parametru |  |  |
|  |  | vlastnosti | - systém musí být ovládatelný přes webové rozhraní - systém musí obsahovat část pro zákazníky, kde je možno objednávat a administrovat domény a jejich DNS, webhosting s definicí parametrů pro individuální službu PHP/MySQL/Apache, dále administraci VPS a administraci rackhostingu včetně vyúčtování a měření spotřeby. Součástí musí být i administrace e-mailových schránek proti mail-serveru Icewarp - objednávkový systém integrovaný do webové stránky DC - systém musí umožnit ovládat ty části DC, které neumožní ovládat software pro centrální monitoring (položka 19.1) například definici uživatelů pro přístupový systém resp. omezení jejich přístupu v čase apod. - systém musí být schopen zobrazovat stavy/problémy z centrálního monitorovacího systému (položka 19.1) pro administrátora i pro jednotlivé zákazníky sensory, které se jich týkají - systém musí umožňovat dohledovému centru - systém musí mít neomezenou licenci - neomezený počet uživatelů i administrovatelných služeb, jediné omezení může být v počtu instalací, systém bude instalován na jednom hlavním a jednom záložním serveru, je tedy vhodné, aby licence nezahrnovala vazbu na hardware |  |  |  |  |
|  |  | obecné požadavky | - licence nesmí být na bázi předplatného, ale na zakoupené licenci. Nejméně 1 rok podpory a aktualizací v ceně - + uvést cenu roční podpory/aktualizací |  |  |  |  |
| 21 | Investice implementace software |  |  |  |  |  |  |
|  | Č. | Podpoložka | Popis podpoložky | Množství | Jednotka | Cena/MJ | Cena celkem |
|  | 21.1 | implementace SW | Implementace položek 19 a 20 | 1 | set |  |  |
|  |  | Parametry nejasné z popisu | Specifikace - minimální požadavek zadavatele | Splnění A/N | Stručný popis nabídnutého parametru |  |  |
|  |  | obecné požadavky | - v ceně musí být implementace požadavků na funkčnost dle položek 19 a 20 - propojení přístupového systému, objednávkového a obslužného systému a monitorovacího centrálního systému - implementace musí vyřešit 100% kompatibilitu výše navrhovaných řešení spolu dohromady - součástí implementace musí být instalace do virtuálních strojů na hardware položky č. 13 |  |  |  |  |

# PŘÍLOHA č. 2 Smlouvy – odpovědné a kontaktní osoby

Odpovědné osoby ve věcech technických/podpory:

Za Objednatele

Ve věcech technických:

Jméno: Stanislav Novák

e-mail: novak@datovecentrum.eu

Ve věcech podpory:

Jméno: Stanislav Novák

e-mail: servis@datovecentrum.eu

Za Dodavatele

Ve věcech technických:

Jméno: (doplní účastník)
Funkce: (doplní účastník)

Telefon: +420  (doplní účastník)

e-mail: (doplní účastník)

Ve věcech podpory:

Jméno: (doplní účastník)
Funkce: (doplní účastník)

Telefon: +420  (doplní účastník)

e-mail: (doplní účastník)

PŘÍLOHA č. 3 Smlouvy – Cena plnění

Účastník výběrového řízení na tomto místě doplní do níže uvedené tabulky sloupec s označením „Cena bez DPH“ a do posledního řádku součet „Cena plnění“.

Tabulka č. 1

| Etapa | Položka | Název skupiny | Podnázev - upřesnění | Cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3a | Technické zhodnocení objektu | vnitřní |  |
|  | 3b |  | vnější |  |
|  | 3c |  | topení a plyn |  |
| 2 | 4 | Investice zařízení DC | záloha elektro - UPS |  |
|  | 5 |  | záloha elektro - generátor + ATS |  |
|  | 6 |  | RACK skříně, studené uličky |  |
|  | 7 |  | příslušenství RACK skříní - pasivní mimo patch panely |  |
|  | 8 |  | příslušenství RACK skříní - PDU |  |
|  | 9 |  | příslušenství RACK skříní - monitoring prostředí |  |
|  | 10 |  | příslušenství RACK skříní - aktivní, patch panely |  |
|  | 11 |  | Chlazení |  |
|  | 12 |  | Technologická místnost - aktivní prvky sítě |  |
|  | 13 |  | Serverová technologie (pro služby mimo housingu) |  |
|  | 14 | Investice zařízení DC - MONTÁŽ | Montáž RACKů vč. obsahu |  |
|  | 15 |  | Montáž elektro vč. generátoru |  |
|  | 16 | Investice - zabezpečení | Kamerový systém |  |
|  | 17 |  | Inteligentní přístupový systém |  |
|  | 18 |  | Elektronický zabezpečovací a protipožární systém |  |
| 3 | 19 | Investice software | centrální monitoring |  |
|  | 20 |  | obslužný, objednávkový systém, povolování přístupů |  |
|  | 21 | Investice implementace software |  |  |
| Cena plnění * |  |  |  |  |

*Cenou plnění se rozumí celková cena za splnění Předmětu plnění bez DPH, tj. nabídková cena dle odst. 7.2 dokumentace výběrového řízení Zakázky a Celková cena za splnění Předmětu plnění dle čl. 3 této Smlouvy.